桃育种数字化管理系统

功能规划（完整版）

业务功能规划报告（2026-07-28）+ 功能分层路线图（2026-07-29 v1.1）合并

目标机构：中国农业科学院郑州果树研究所 桃育种课题组

文档版本：v2.0（完整合并版）

编制日期：2026-07-29

状态：纯规划文档，未触碰任何代码

# 第一部分  业务功能规划报告（背景 · 市场 · 10 阶段 SOP）

# 桃育种数字化管理系统 — 业务功能规划报告（修正版）

**数据源：** `D:\dpb\doc\dev`（业务需求文档）+ `D:\dpb\dpb`（已有代码库）+ 2025-2026行业调研  
  **目标机构：** 中国农业科学院郑州果树研究所 桃育种课题组  
  **编制日期：** 2026-07-28

## 一、两目录定位说明

| 目录 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| D:\dpb\doc\dev | 业务需求文档、方案书、数据字典、用户反馈 | ✅ 已完整精读（不可修改） |
| D:\dpb\dpb | 实际项目代码库——基于 FastapiAdmin v3.0.0 框架 | ✅ 已全面探索（不可修改） |

核心结论： 本报告编制时（2026-07-28）D:\dpb\dpb 是一个干净的 FastapiAdmin 脚手架、尚无育种业务模块；同一日 breeding 模块已全部落地开发（14 个业务域 + 对应前后端与菜单），该"脚手架"结论已过时，最新状态见第九节。任务已从"规划"转为"已实现 + 持续迭代"。

## 二、已有技术基础：FastapiAdmin 框架

### 2.1 技术栈（已就绪）

| 层 | 技术 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Python 3.12 |
| 数据库 | PostgreSQL 16（库名 dpb） | pg 16 |
| 缓存 | Redis | 7.x |
| 前端 Web | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus + Pinia | Vue 3.5 |
| 前端 移动端 | UniApp（H5 + 小程序 + App） | - |
| 认证 | JWT + OAuth2 + RBAC | - |
| 定时任务 | APScheduler | 3.11 |
| AI | Agno 智能体框架 + DeepSeek API（deepseek-chat） | - |
| 部署 | Docker Compose + Nginx + SSL | - |

### 2.2 框架内置能力（开箱即用）

| 能力 | 对育种系统的价值 |
| --- | --- |
| RBAC（用户/角色/菜单/部门/岗位） | 直接复用，配置育种家/技术员/数据录入员角色 |
| 数据字典管理 | 直接承载38-40个育种枚举字典 |
| 操作日志审计 | 满足"不可物理删除+全字段修改留痕"需求 |
| 代码生成器 | 选择数据库表 → 自动生成前后端 CRUD 代码，大幅加速育种模块开发 |
| 文件管理 | 支撑果实/单株照片上传 |
| 定时任务 | 品种权年费到期提醒等 |
| AI 智能体（Agno） | 育种知识库问答、大模型辅助决策入口 |
| 多租户架构（SaaS v3.6.0） | 支持多课题组/多基地独立数据隔离 |
| 移动端（UniApp） | 田间调查平板/手机采集的天然载体 |

### 2.3 框架当前数据库表（仅系统管理）

框架系统表约 27 张（sys_* / task_* / gen_*）；*另已新建 14 个 breeding 业务域、共 14 张 `breeding_` 业务表**（详见第九节），育种业务已实际落地。

## 三、需求文档精读总结（As-Is 业务）

以下内容来自 `D:\dpb\doc\dev` 下全部文档的精读提取。

### 3.1 文档清单与核心价值

| 文档 | 类型 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| AI育种系统功能规划.docx | 需求规划 | 现有6模块+AI扩展方向+P0/P1缺失功能 |
| 桃育种数字化项目方案书_V2.11.docx | 技术方案 | 10阶段全流程+四层架构+三期规划+ABLUP统计引擎 |
| 果树育种全流程详解与数据字典.docx | 数据规格 | 全部38个枚举字典+10环节字段定义+业务规则+实施计划 |
| 育种信息管理系统-YIN20140106.doc | 旧系统(2014) | 6模块原始需求基线 |
| 流程.docx | 法规分析 | 品种登记≠品种权；先品种权后登记 |
| 桃、油桃育种技术程序.doc | 技术规程(2004) | 6大品种系列目标+完整育种SOP |
| 桃杂种单株果实调查勾选表.docx | 纸质调查表 | A4单页设计，9大类性状勾选 |
| 150614果实鉴定表.docx | 用户反馈 | 移动端痛点、查询不便、打印需求、权限需求 |
| 4单株鉴定表1016前.xlsx | 实测数据 | 164行×43列真实鉴定数据 |
| 1-3年PDF记录 | 历史档案 | 2011-2012年杂交/座果/成苗记录 |

### 3.2 10阶段育种全流程

阶段1: 育种目标与组合选配

阶段2: 杂交授粉（去雄→套袋→授粉→座果）

阶段3: 种子处理（胚培养/沙藏）

阶段4: 杂种苗培育（温室→成苗）

阶段5: 田间定植（编号→定位→基地分配）

阶段6: 单株鉴定（★核心★ 7个子标签页，多年多点鉴定）

阶段7: 评价筛选（ABLUP/EBV/选择指数→决选晋级）

阶段8: 优系复选（高接/扩繁/多点试验）

阶段9: 品种保护（DUS测试+植物新品种权申请）

阶段10: 品种登记（区域试验+品种登记）

### 3.3 核心设计约束

- 不可物理删除：DELETE → is_deleted=true + 全字段修改日志

- 数据字典驱动：38个枚举字典统一维护

- 编号体系：组合编号(YY+3位序号) → 单株编号(全局唯一) → 全程追溯

- 统计边界（一期）：仅系谱ABLUP，不含分子标记/GS/GWAS

- 分三期实施：一期(0-12月)数字化+传统遗传学 → 二期(12-24月)分子育种 → 三期(24月+)AI育种

- 法规修正：桃走品种登记（非审定），且须先品种权后登记（否则丧失新颖性）

### 3.4 已识别的功能缺口

| 优先级 | 缺失功能 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 亲本资源管理 | AI育种系统功能规划.docx |
| P0 | 基地/试验地管理 | 同上 |
| P0 | 人员花名册 | 同上 |
| P0 | 统一修改日志（框架层） | 同上 |
| P1 | 数据字典管理UI（38个枚举字典） | 同上 |
| P1 | 图片存储方案 | 同上 |
| P2 | 移动端离线采集+数据可靠性 | 150614果实鉴定表.docx 用户痛诉 |
| P2 | 直接点选式UI（非两步操作） | 同上 |
| P2 | 打印输出优化（年份筛选+单株单页） | 同上 |

## 四、市场育种现状与机会窗口

### 4.1 政策与产业

- 2025中央一号文件：首提"农业新质生产力"，生物育种+AI+数字技术

- 市场规模：2024中国智慧农业约1214亿元，同比+10%

- 南繁硅谷：超70%新育成品种经南繁选育

### 4.2 果树育种数字化机会

大田主粮（玉米/水稻/小麦）的GS/表型平台已成熟，但果树（多年生、周期长、性状多）数字化整体滞后。 本项目针对桃育种，是国内果树育种数字化的蓝海先行者。

| 竞品/标杆 | 覆盖作物 | 本项目差异 |
| --- | --- | --- |
| CropGBM | 玉米 | 不覆盖果树 |
| 金种子平台 | 水稻/玉米/小麦/蔬菜 | 未覆盖桃/果树 |
| 阿里达摩院 | 多作物平台级 | 不涉及特定树种SOP |
| 本项目 | 桃/油桃 | 唯一针对果树的完整SOP+数据字典系统 |

## 五、业务功能全景规划（To-Be）

### 5.1 模块总览

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   桃育种数字化管理系统 (FastapiAdmin 扩展)                  │

├────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────────────────┤

│  基础支撑层     │  育种流程层     │  统计决策层     │  AI 增强层             │

│  (框架复用+扩展) │  (核心新建)    │  (核心新建)    │  (框架AI集成+新建)      │

├────────────────┼────────────────┼────────────────┼───────────────────────┤

│ ✅ RBAC权限     │ 1.组合选配      │ 描述统计        │ Agno智能体→育种知识库  │

│ ✅ 用户/角色     │ 2.杂交授粉      │ 方差分析        │ DeepSeek→亲本推荐     │

│ ✅ 部门/岗位     │ 3.种子处理      │ GCA/SCA配合力   │ 图像表型识别(相机SDK) │

│ ✅ 数据字典     │ 4.杂种苗培育    │ ABLUP/EBV      │ 异常预警(规则引擎)     │

│ ✅ 操作日志     │ 5.田间定植      │ h²遗传力        │ 分钟育种Demo          │

│ ✅ 文件管理     │ 6.单株鉴定      │ Smith-Hazel指数 │                       │

│ ✅ 定时任务     │ 7.评价筛选      │ 约束选择指数     │                       │

│ ✅ 代码生成器   │ 8.优系复选      │ 对比分析        │                       │

│ ✅ 多租户(SaaS) │ 9.品种保护(DUS) │ PCA/相关矩阵    │                       │

│ 🆕 亲本资源     │10.品种登记      │ 数据导出        │                       │

│ 🆕 基地管理     │                │ 统计报表        │                       │

│ 🆕 人员花名册   │                │                │                       │

│ 🆕 图片存储方案 │                │                │                       │

│ 🆕 移动端(PWA)  │                │                │                       │

└────────────────┴────────────────┴────────────────┴───────────────────────┘

### 5.2 核心业务模块详细设计

#### 模块1：亲本资源管理（P0新建）

独立数据表 `breeding_germplasm`

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int PK | 自增主键 |
| cultivar_name | varchar(100) | 品种/种质名称 |
| variety_type | varchar(20) | 变种类型（普通桃/油桃/蟠桃/油蟠桃/黄肉→字典） |
| origin | varchar(200) | 来源 |
| preservation_site | varchar(200) | 保存地 |
| avg_fruit_weight | decimal(8,2) | 平均果重(g) |
| ssc | decimal(4,1) | 可溶性固形物(%) |
| firmness | varchar(20) | 硬度（字典） |
| maturity_period | varchar(20) | 成熟期（早/中/晚） |
| flowering_period | varchar(20) | 花期 |
| chilling_requirement | int | 需冷量(h) |
| disease_resistance | text | 抗病性描述 |
| can_be_female | bool | 可作母本 |
| can_be_male | bool | 可作父本 |
| pedigree_note | text | 系谱备注 |
| photo_path | varchar(500) | 照片路径 |
| audit fields | - | created_at/updated_at/created_by/tenant_id/is_deleted |

与框架复用： 代码生成器直接生成前后端CRUD；RBAC控制访问；文件管理存储照片

#### 模块2：试验地/基地管理（P0新建）

breeding_site 表：基地名称、地址、面积、经纬度、生态区类型

breeding_plot 表：基地内区块划分（行向/行数/列数/位点网格）

关联： 定植记录关联 plot_id → MET分析的环境因子

#### 模块3：人员花名册（P0新建，可扩展已有 sys_user）

方案A（推荐）： 扩展现有 sys_user 表，增加育种角色：

- 育种家（全部权限）

- 数据分析师（读+统计）

- 技术员（录入+调查+拍照）

- 数据录入员（仅果实调查+植物性状录入，不可查看组合/输出打印）

- 访客（只读统计报表）

方案B： 单建 breeding_personnel 表，作为 sys_user 的扩展

#### 模块4：组合选配（一期核心业务）

breeding_cross_combination 表

- 母本/父本 → 从 breeding_germplasm 选择

- 组合编号：自动生成（YY+3位序号）

- 育种目标：文本描述

- 设计人/授粉人 → 从人员表选择

- 校验规则：亲缘系数>0.25预警、母本GCA历史数据提示

- 约束：不可删除，编号不可改，修改留痕

#### 模块5：杂交授粉

breeding_pollination 表

- 继承组合配置字段（母本/父本/基地/位置不可编辑）

- 去雄/套袋/授粉日期、授粉方式（字典）、授粉花数

- 坐果率自动计算 = n_set/n_pollinated（含95%置信区间）

- 异常预警：坐果率<10%标红

#### 模块6：种子处理

breeding_seed_treatment 表

- 处理方法（试管胚培/低温沙藏/室外沙藏→字典）

- 采果数→取种数→处理数→播移数→出苗数

- 早熟品种(<70d)自动提醒胚挽救

#### 模块7：杂种苗培育+田间定植

- breeding_seedling 表：播移/成苗/成苗率

- breeding_planting 表：单株编号(全局唯一)、基地/行向/位置、定植日期、责任人

#### 模块8：单株鉴定（★ 数据采集核心 ★）

breeding_tree_evaluation 主表 + 关联子表

7个子标签页（从纸质勾选表映射）：

- 基本信息：状态（未知/入选/初选/重点/保存/淘汰→字典）

- 基本鉴定：生长势、生长型、花期、花型、花粉量、负载量、成熟一致性

- 果实外观：果形、果顶、梗洼、缝合线、对称性（全部字典驱动）

- 果皮：茸毛、底色、着色面积/深度/亮度/形态/均匀度(新增)、剥离度

- 果实大小：最大果重、平均果重、纵径、横径、侧径

- 果肉：厚度、肉色、硬度、花色苷、SSC、纤维、汁液、甜酸度、香气、品质

- 果核：粘离性、大小、核形、裂核

UI要求（来自用户反馈）：

- 直接点选式（非两步操作）

- 平板适配（按钮靠左）

- 相机直拍→自动关联单株

- 离线上传+自动同步

#### 模块9：评价筛选（ABLUP统计引擎）

技术方案（对标方案书V2.11）：

- 后端 FastAPI → 调用 R(rpy2) → lme4/sommer/AGHmatrix

- 输入：≥2年果数据完整性状测定值

- 输出：EBV排名 + reliability + 选择指数 → 决选建议

#### 模块10-12：优系复选 → 品种保护(DUS) → 品种登记

分别在二期/三期实施，一期预留数据结构和UI占位。

### 5.3 统计决策能力矩阵

| 分析能力 | 阶段 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 描述统计+异常值检测 | 一期 | Python + Pandas/Scipy |
| 方差分析(ANOVA/GLMM) | 一期 | R lme4/sommer via rpy2 |
| 性状间相关+PCA | 一期 | Python Sklearn/Scipy |
| GCA/SCA配合力 | 一期 | R sommer (Griffing方法4+REML) |
| ABLUP育种值(EBV) | 一期 | R sommer (系谱A矩阵) |
| h²/H²遗传力 | 一期 | R sommer |
| Smith-Hazel选择指数 | 一期 | Python numpy |
| MET多环境分析 | 一/二期 | R sommer (FA结构) |
| GWAS | 二期 | R GAPIT/FarmCPU |
| GS/ssGBLUP | 三期 | R BGLR/sommer |
| 基因型数据处理 | 三期满 | PLINK/vcftools 外壳调用 |

### 5.4 AI 增强能力

| 能力 | 实现方式 | 框架复用 |
| --- | --- | --- |
| 育种知识库问答 | Agno智能体 + DeepSeek + 内部品种档案RAG | ✅ 复用现有AI模块 |
| 大模型亲本推荐 | DeepSeek基于历史GCA/性状数据推荐 | 🆕 新建 |
| 图像表型识别（果径/着色/缺陷） | 工业相机SDK + YOLO/PhenoCV | 🆕 新建 |
| 异常预警 | 规则引擎 + 统计阈值 | 🆕 新建 |
| 分钟育种 | 育种家输入目标→分钟级最优组合推荐 | 三期满新建 |

### 5.5 多租户架构应用

框架已支持 SaaS 多租户（CHANGELOG v3.6.0）。对育种场景的价值：

| 租户 | 应用场景 |
| --- | --- |
| 桃育种课题组（郑州果树所） | 主租户，全功能 |
| 梨育种课题组 | 独立租户，共享框架，独立数据 |
| 葡萄育种课题组 | 同上 |
| 合作基地/区试点 | 受控租户，仅数据录入+查看 |

## 六、技术架构设计

### 6.1 整体架构

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  前端层                                                          │

│  ├─ Web (Vue3+Element Plus+Vite)    → 后台管理端                  │

│  ├─ App (UniApp)                    → 移动端田间采集               │

│  └─ 大屏 (ECharts+DataV)            → 育种数据看板                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  后端 API 层 (FastAPI)                                           │

│  ├─ module_system/   (框架复用)     → RBAC/字典/日志/文件          │

│  ├─ module_ai/       (框架复用)     → Agno智能体                   │

│  ├─ module_task/     (框架复用)     → 定时提醒                     │

│  ├─ module_breeding/ (新建核心)     → 10阶段业务模块               │

│  └─ module_stats/    (新建)         → ABLUP/统计引擎 (R rpy2)     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  数据层                                                          │

│  ├─ PostgreSQL 16   → 业务数据+表型数据                           │

│  ├─ Redis           → 缓存+Session                               │

│  ├─ MinIO           → 照片/文件(工业相机/调查照片)                  │

│  └─ Neo4j (三期)    → 系谱知识图谱                                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  统计引擎 (R rpy2)                                               │

│  └─ lme4 + sommer + AGHmatrix + BGLR (三期)                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  AI 引擎                                                         │

│  └─ Agno + DeepSeek + 图像模型(YOLO/PhenoCV)                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 6.2 数据库表设计概览

*一期新建业务表（14 个业务域，对应 14 张 `breeding_` 表）：**

| 业务域 | 表名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 亲本资源 | breeding_germplasm | 手写复用，种质/品种档案 |
| 基地管理 | breeding_site | 手写复用，试验基地 |
| 试验地块 | breeding_plot | 寄居 site 包，基地内区块网格 |
| 育种目标 | breeding_target | 主数据表（target_name/series/is_preset/remark） |
| 杂交组合 | breeding_cross_combination | combination_code 唯一；breeding_target_id 目标外键；female/male_parent_id 母父本外键 |
| 授粉管理 | breeding_pollination | combination_id/plot_id/breeding_personnel_id 外键 |
| 种子处理 | breeding_seed_treatment | combination_id/breeding_personnel_id 外键 |
| 育苗管理 | breeding_seedling | combination_id/breeding_personnel_id 外键 |
| 定植管理 | breeding_planting | combination_id/plot_id/seedling_id/breeding_personnel_id 外键 |
| 育种单株 | breeding_tree | 新增实体；tree_no 唯一；combination_id/plot_id 外键；status |
| 单株评价 | breeding_tree_evaluation | tree_id 外键 → breeding_tree；果实性状内联（果形/单果重/含糖量等） |
| 单株照片 | breeding_tree_photo | tree_id 外键；photo_type/photo_url/capture_date |
| 选育结果 | breeding_selection_result | tree_id 外键；is_selected 选育结论 |
| 人员花名册 | breeding_personnel | 独立人员表（方案B）；name 唯一；被 5 个业务域外键引用 |
| 数据字典 | (复用 sys_dict_type/sys_dict_data) | 待灌入 38-40 个育种枚举字典 |

二期新建表（~8张）： 优系复选、DUS测试记录、品种权档案、区域试验、基因型/标记数据

三期新建表（~5张）： GS模型/预测记录、知识图谱节点边、品种权年费管理

### 6.3 开发策略：代码生成器加速

FastapiAdmin 自带代码生成器（选表→出前后端CRUD），可大幅加速育种模块开发：

工作流：

1. 设计 breeding_germplasm 表结构 → 在DB中建表

2. 代码生成器导入表 → 一键生成 model/service/controller + Vue页面

3. 手动定制业务逻辑（校验规则、关联查询、统计计算）

4. 菜单管理中添加育种模块菜单 → RBAC分配权限

预计可减少 60-70% 的 CRUD 重复代码编写。

## 七、实施优先级与路线图

### 7.1 优先级矩阵

高业务价值

│

P0-2     │    P0-1（立即启动）

移动端PWA │   亲本资源管理

打印输出  │   基地管理

文件管理  │   数据字典(灌入38枚举)

│   操作日志(框架已有,确认启用)

────────────┼────────────── 高紧急度

P2       │    P1

知识图谱  │   组合选配+杂交授粉+种子处理+培育+定植 CRUD

分钟育种  │   单株鉴定(核心) + 移动端点选UI

GS模型   │   统计引擎(描述统计+GCA+ABLUP)

│   评价筛选(EBV+选择指数)

低业务价值

### 7.2 推荐实施路线

| 阶段 | 时间 | 核心交付 | 框架复用点 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.5 基础数据就绪 | 0-2周 | 亲本/基地表+数据字典灌入+RBAC角色配置+审计日志验证 | 代码生成器建表→出CRUD；系统管理配置角色 |
| V1.0 核心流程上线 | 2-12周 | 阶段1-7 CRUD+单株鉴定7标签页+移动端点选 | 代码生成器加速；文件管理存照片 |
| V1.1 统计引擎 | 12-18周 | ABLUP/EBV/选择指数+描述统计+Web端可交互 | R rpy2桥接 |
| V1.2 移动端+优化 | 18-24周 | PWA离线采集+相机拍照+打印输出+评价筛选决策 | UniApp移动端框架 |
| V2.0 分子育种 | 24-36周 | 阶段8-10+GWAS+MAS+MET+DUS证据包 | - |
| V3.0 AI育种 | 36周+ | GS+亲本推荐+知识图谱+分钟育种+大模型育种顾问 | Agno+DeepSeek+Neo4j |

## 八、还需哪些参考

### 8.1 行业标准与法规

| 参考 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| UPOV TG/PEACH 桃DUS测试指南（最新版） | DUS测试字段对齐 | 🔴 必读 |
| BrAPI（Breeding API）标准 v2.x | 对接组学/表型平台，避免数据孤岛 | 🟡 建议 |
| MIAPPE 植物表型实验元数据标准 | 表型元数据规范 | 🟡 建议 |
| 《种子法》+《植物新品种保护条例》+《非主要农作物品种登记办法》 | 品种登记合规 | 🔴 必读 |
| NY/T 农作物种质资源数据规范 | 种质资源字段标准 | 🟡 建议 |

### 8.2 外部竞品/标杆

| 平台 | 关注点 |
| --- | --- |
| 金种子平台（北京农林科学院） | 果树模块功能对标 |
| BreedBase / Field Book | 田间采集UI设计 + BrAPI对接 |
| Cassavabase | 多年生作物育种数据管理参考 |
| CropGBM | GS工具箱设计参考 |

### 8.3 技术待确认

| 议题 | 说明 |
| --- | --- |
| R环境部署 | rpy2需要系统安装R+r包（lme4/sommer/AGHmatrix），部署方案需确认 |
| 工业相机选型 | 方案书提及工业相机SDK，具体型号和接口需确认 |
| MinIO部署 | 照片存储方案，方案书已指定但框架当前未集成 |
| 移动端策略 | 框架有UniApp模板，是否直接用还是新建PWA？ |
| 代码生成器适配 | 需确认代码生成器与传统外键/业务逻辑的手动融合方式 |

### 8.4 业务待确认

| 议题 | 说明 |
| --- | --- |
| 现有数据迁移 | 4单株鉴定表1016前.xlsx等历史数据是否导入？ |
| 育种目标权重 | 6大品种系列的具体性状权重向量需育种家确认 |
| 品种权年费提醒 | 是否需要定时任务提醒功能？ |
| 多课题组共用 | 框架支持多租户，是否现阶段就启用SaaS模式？ |
| 与 d:\ClaudeCode 关系 | 该工作区有PubMed文献检索后端，是否作为育种知识库子系统？ |

## 九、实施进展更新（截至 2026-07-28）

本节约与[第一节](#一两目录定位说明)的结论配套更新：规划报告编制当日，breeding 模块即已全部开发完成。以下内容为实测落地的现状，供后续迭代与评审对齐。

### 9.1 总体状态

框架已不再是"干净脚手架"。基于 FastapiAdmin 代码生成器（仓库根 _gen_specs.py / _gen_breeding_be.py / _gen_breeding_fe.py）按字段规格批量生成前后端 CRUD，并完成多轮关系修正与字段迁移（列漂移通过 backend/scripts/fix_breeding_columns.py 固化修复）。当前共 14 个业务域，每个域含后端 model/schema/crud/service/controller 六文件 + 前端 ts API 与 vue 页面 + 动态菜单 + 数据权限。

### 9.2 已实现的 14 个业务域

| 域(domain) | 表名 | 中文 | 关键字段 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| germplasm | breeding_germplasm | 亲本资源 | cultivar_name/variety_type/origin 等 | 手写复用 |
| site | breeding_site | 基地管理 | 基地名称/地址/面积/经纬度 | 手写复用 |
| plot | breeding_plot | 试验地块 | plot_code/行向/行列网格 | 寄居 site 包 |
| target | breeding_target | 育种目标 | target_name/series/is_preset | 生成器 |
| cross_combination | breeding_cross_combination | 杂交组合 | combination_code(唯一)/breeding_target_id/母父本 | 生成器 |
| pollination | breeding_pollination | 授粉管理 | combination_id/plot_id/breeding_personnel_id | 生成器 |
| seed_treatment | breeding_seed_treatment | 种子处理 | combination_id/method/breeding_personnel_id | 生成器 |
| seedling | breeding_seedling | 育苗管理 | combination_id/sowing_date/breeding_personnel_id | 生成器 |
| planting | breeding_planting | 定植管理 | combination_id/plot_id/seedling_id/breeding_personnel_id | 生成器 |
| tree | breeding_tree | 育种单株 | combination_id/plot_id/tree_no(唯一)/status | 生成器（新增实体） |
| tree_evaluation | breeding_tree_evaluation | 单株评价 | tree_id/combination_id/果实性状 | 生成器 |
| tree_photo | breeding_tree_photo | 单株照片 | tree_id/photo_type/photo_url | 生成器 |
| selection_result | breeding_selection_result | 选育结果 | tree_id/is_selected | 生成器 |
| personnel | breeding_personnel | 人员花名册 | name(唯一)/role/gender | 生成器 |

### 9.3 与原规划的关键设计演进

- 新增 `breeding_tree`（育种单株）实体：原规划将"单株"作为 tree_evaluation 的自由文本 tree_no；现拆分为独立实体，tree_evaluation / tree_photo / selection_result 均改经 `tree_id` 外键关联 breeding_tree（联表回填 tree_name），删树级联删下游三表。修复了第三节关系审计断点③。

- `breeding_target` 实体化为主数据表：原规划仅在 cross_combination 内"文本描述"育种目标；现独立成表，cross_combination 经 breeding_target_id 单选外键引用。

- 人员花名册采用规划"方案B"：独立 breeding_personnel 表；pollination(授粉人)/planting(定植人)/seedling(育苗人)/tree_evaluation(评价人)/seed_treatment(种子处理人) 均经 breeding_personnel_id 外键引用（断点①修复）。

- 定植溯源：planting 增加 seedling_id 外键 → breeding_seedling，定植批次可溯源到育苗批次（断点②修复）。

- `fruit_trait` 未独立建表：果实性状（果形/单果重/含糖量等）作为字段内联在 breeding_tree_evaluation，与规划中"breeding_fruit_trait 关联子表"不同。

### 9.4 路线图进度

| 阶段 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V0.5 基础数据就绪 | ✅ 已完成 | 亲本/基地/人员/目标主数据 + RBAC 角色 + 审计日志验证 + 菜单种子 |
| V1.0 核心流程上线 | ✅ 已完成 | 阶段1-7 CRUD（目标/组合/授粉/种子/育苗/定植/单株）+ 单株评价/照片/选育；移动端 PWA 与"7 标签页全性状录入"为后续细化项 |
| V1.1 统计引擎 | ⏳ 未启动 | ABLUP/EBV/选择指数 + 描述统计（R rpy2 桥接） |
| V1.2 移动端 + 优化 | ⏳ 未启动 | PWA 离线采集 + 相机直拍 + 打印输出 |
| V2.0 / V3.0 | ⏳ 未启动 | 分子育种 / AI 育种（Agno + DeepSeek + 知识图谱） |

### 9.5 已知遗留与下一步

- 枚举下拉当前为前端固定选项，后续统一迁到 sys_dict（38-40 个育种枚举字典尚未灌库，数据字典 UI 待建）。

- 统计层（module_stats）、AI 层（Agno 智能体）尚未开发。

- planting 与 breeding_tree 之间无硬外键（1 定植 → N 株，靠 combination_id+plot_id 关联），属有意设计。

- 一次建表列漂移已通过 backend/scripts/fix_breeding_columns.py 固化修复脚本，并已接入 deploy.bat migrate / deploy.sh migrate 部署流程。

## 附录：38个数据字典清单

| # | 分类 | 字典编码 | 字典名称 | 值列表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用 | weather | 天气 | 晴/多云/雨/阴/大风 |
| 2 | 通用 | level_3 | 三级程度 | 少/中/多 |
| 3 | 通用 | level_4 | 四级程度 | 无/少/中/多 |
| 4 | 通用 | level_5 | 五级程度 | 无/少/中/多/全 |
| 5 | 通用 | depth | 深度 | 浅/中/深 |
| 6 | 通用 | width | 宽度 | 窄/中/宽 |
| 7 | 通用 | brightness | 亮度 | 暗/中/亮 |
| 8 | 通用 | conc_level | 浓度 | 淡/中/浓 |
| 9 | 通用 | quality | 品质 | 上/中/下（建议扩展：极上/上/中/下） |
| 10 | 杂交授粉 | pollination | 授粉方式 | 人工毛刷/花粉袋吹粉/直接涂抹/注射器点授 |
| 11 | 种子处理 | seed_treatment | 处理方法 | 试管胚培/低温沙藏/室外沙藏 |
| 12 | 单株鉴定 | identify_status | 鉴定状态 | 未知/入选/初选/重点/保存/淘汰 |
| 13 | 单株鉴定 | growth_vigor | 生长势 | 强/中/弱 |
| 14 | 单株鉴定 | growth_type | 生长型 | 普通/半矮/矮 |
| 15 | 单株鉴定 | flower_type | 花型 | 蔷薇型/铃型 |
| 16 | 单株鉴定 | pollen_amount | 花粉量 | 无/少/中/多 |
| 17 | 单株鉴定 | fruit_load | 负载量 | 高/中/低 |
| 18 | 单株鉴定 | maturity_uniform | 成熟一致性 | 一致/较一致/不一致 |
| 19 | 单株鉴定 | fruit_shape | 果形 | 扁平/扁圆/圆/椭圆/卵圆 |
| 20 | 单株鉴定 | fruit_apex | 果顶 | 突出/稍突出/圆平/稍凹陷/凹陷 |
| 21 | 单株鉴定 | fruit_base_type | 果基 | 正/稍偏/偏 |
| 22 | 单株鉴定 | symmetry | 对称性 | 对称/较对称/不对称 |
| 23 | 单株鉴定 | peel_base_color | 果皮底色 | 淡绿/绿白/白/浅黄/深黄 |
| 24 | 单株鉴定 | blush_area | 着色面积 | 无/少/中/多/全 |
| 25 | 单株鉴定 | blush_pattern | 着色形态 | 晕/条/斑 |
| 26 | 单株鉴定 | peel_removal | 剥离度 | 不能/难/易 |
| 27 | 单株鉴定 | flesh_color | 肉色 | 淡绿/白/黄白/黄/橙黄/红/紫红 |
| 28 | 单株鉴定 | firmness | 硬度 | 很软/软/中/硬/很硬 |
| 29 | 单株鉴定 | flavor | 甜酸度 | 淡甜/甜/浓甜/酸甜/甜酸适中/甜酸/酸 |
| 30 | 单株鉴定 | pit_adherence | 粘离性 | 粘核/半离/离核 |
| 31 | 单株鉴定 | pit_size | 核大小 | 小/中/大 |
| 32 | 单株鉴定 | pit_shape | 核形 | 扁平/近圆/椭圆/倒卵圆/卵圆 |
| 33 | 评价筛选 | eval_result | 评价结果 | 入选优系/保存/淘汰 |
| 34 | 优系复选 | propagation | 扩繁方式 | 嫁接/扦插/组培 |
| 35 | 优系复选 | retrial_result | 复选结果 | 通过/未通过 |
| 36 | 品种登记 | audit_type | 登记类型 | 省级登记/国家级登记 |
| 37 | 品种登记 | audit_status | 登记状态 | 材料准备中/已提交/审查中/登记通过/未通过 |
| 38 | 品种保护 | annual_fee | 年费状态 | 已缴纳/逾期未缴/保护期已满 |

新增建议：

- #39 | 单株鉴定 | blush_uniformity | 着色均匀度 | 均匀/较均匀/不均匀（用户反馈需求）

- #40 | 单株鉴定 | peel_color_depth | 着色深度 | 浅/中/深（独立字典，原复用depth）

共 40 个枚举字典，通过 FastapiAdmin 框架的 `sys_dict_type` / `sys_dict_data` 表统一管理。

**报告完毕。** 本修正版基于两目录的完整探索：
  - `D:\dpb\doc\dev` — 业务需求（what）
  - `D:\dpb\dpb` — 技术框架（how）与实际落地（14 个 breeding 业务域）
  核心结论：项目在 FastapiAdmin v3.0.0 框架上建设，复用 RBAC/代码生成器/文件管理/AI 智能体/多租户等能力，已于 2026-07-28 完成 breeding 模块一期 14 个业务域的落地开发（详见[第九节](#九实施进展更新截至-2026-07-28)）；后续重心转向统计引擎、移动端与 AI 增强层。

# 第二部分  功能分层路线图（L0–L4 · 波次推进 · AI 前瞻）

# 桃育种数字化管理系统 · 功能规划（分层路线图）

**版本**：v1.1（功能规划总纲，新增 L4 前瞻 / V4.0 远景 AI 前瞻规划图层）  
  **日期**：2026-07-29  
  **定位**：顶层功能规划与推进顺序。字段级规格见 `桃育种系统模块扩展需求规格.md`（v1.8 §3）；业务背景与10阶段 SOP 见 `桃育种系统业务功能规划报告.md`（2026-07-28）。  
  **本期目标**：把"按层级、基础优先、顺序推进"的功能全貌梳理清楚；**一期具体实现哪些功能不在本文锁定**（用户要求"以后再说"），本文只给出依赖拓扑顺序与优先级。  
  **状态**：纯规划文档，未触碰任何代码。

## 一、规划原则

- 分层、基础优先：下层是上层的地基，下层不稳上层无用。严格按 L0→L4 推进，禁止跳层（如没建好性状字典/系谱就去跑 ABLUP）。

- 依赖拓扑而非固定时间表：推进以"前置依赖是否满足"为准，不硬性绑死月份。本文用"波次"表达依赖顺序。

- 公共基础跨组共享、作业数据按组隔离（v1.8 团队隔离定稿）：性状字典/选择规则/种质/系谱 跨组共享；基地/地块/人员/育种流程/统计 按课题组隔离（已由 sys_dept=桃育种课题组 落地机制）。

- 统计与决策是地基不是补丁：数据模型必须让统计引擎（R sommer/lme4）与 AI 决策直接消费，不"先堆数据再补分析"。

- 数量遗传学计算 ≠ AI（用户 2026-07-29 澄清，关键）：BLUP/配合力/遗传力/选择指数是数量遗传学计算，归统计决策层，不得称 AI；只有 ML 辅助与 DL/大模型才算 AI（见 §6）。

- 国际对齐：数据模型按 BrAPI / MIAPPE / Crop Ontology / FAO-MCPD 设计，预留只读适配层。

- 不确定不擅自动手：枚举取值/数据来源/导入列等未与业务方对齐前，只规划不落地（遵循既定协作准则）。

## 二、功能分层架构（全貌）

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  L4  AI 增强层（智能化三层，§6）                                              │

│      L4-2 ML辅助(随机森林预测SCA/物候预测) │ L4-3 DL+大模型(图像识别/LLM顾问)  │

│      └─ 分子基因型层（GS/GBLUP/H矩阵）作为 L4-2 的量化引擎（V2.0 地基先建）    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L3  统计决策层（数量遗传学计算，非AI，§5）                                   │

│      统计计算 / MET多年多点 / 配合力 / ABLUP·EBV / 遗传力 / 选择指数 /          │

│      选择强度 / 决策支撑 / 育种报告 / 图形分析                                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L2  育种流程层（按课题组隔离，§4，10 阶段）                                 │

│      目标→组合选配→杂交授粉→种子处理→育苗→定植→单株鉴定→评价筛选→          │

│      优系复选(扩繁)→品种保护(DUS)→品种登记                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L1  基础数据层（跨组共享，§3）                                              │

│      种质资源 / 性状字典 / 选择规则 / 试验基地 / 试验地块 / 育种人员 /        │

│      育种目标                                                                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L0  系统底座层（公共能力，§2，必须先就位）                                  │

│      RBAC+部门隔离 / 数据字典 / 操作审计 / 文件照片 / 统一编号 /              │

│      定时任务 / BrAPI只读适配层                                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

依赖方向（单向向上，禁止回跳）：

- L0 必须先于一切；

- L1 依赖 L0（字典/编号/隔离）；

- L2 依赖 L1（种质/性状/人员/基地）；

- L3 依赖 L2 的数据 + L1 的性状字典 + 统一性状值视图；

- L4 依赖 L3 的 EBV/指数（AI 决策消费育种值）+ L2 的基础数据/文档（LLM 阅读）。

## 三、L1 基础数据层（跨组共享，公共地基）

所有课题组共用同一套标准与资源库；隔离机制下"跨组共享"由 v1.8 边界保证。

| # | 功能 | 表/机制 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 种质资源（含护照块/系谱串/克隆晋升/世代） | breeding_germplasm（§4 字段强化） | P0 | ✅已落地(基础字段) | L0 |
| 1.2 | 性状字典（含 ontology_uri / valid_min-max，yz.sql 种子） | breeding_trait（§3.1） | P0 | ⏳待建表 | L0 |
| 1.3 | 选择规则（阈值/指数条件，可引用 EBV） | breeding_selection_rule（§3.11） | P1 | ⏳待建 | L0 |
| 1.4 | 试验基地（坐标/土壤，空间 BLUP） | breeding_site（§4 字段强化） | P0 | ✅已落地(基础字段) | L0 |
| 1.5 | 试验地块（区块网格） | breeding_plot | P0 | ✅已落地 | L0 |
| 1.6 | 育种人员花名册 | breeding_personnel | P0 | ✅已落地 | L0 |
| 1.7 | 育种目标（主数据） | breeding_target | P0 | ✅已落地 | L0 |
| 1.8 | 数据字典灌库（40 个育种枚举） | sys_dict_type/data | P0 | ⏳待灌 | L0 |
| 1.9 | 系谱可视化（crossing block 父/母本树） | cross_combination.parent_combination_id 自链 + 前端树图 | P1 | ⏳字段待补 | 1.1 |

说明：1.1/1.4/1.5/1.6/1.7 当前是 v1.0 阶段落地的基础字段版，统计引擎与系谱所需的高级字段（护照块、坐标、父/母本树、系谱链）需在对应波次补齐（见 §4/§5 字段强化，规格见 v1.8 §4）。

## 四、L2 育种流程层（按课题组隔离，10 阶段）

作业数据按组隔离；阶段间靠锚点 ID（germplasm_id / combination_code / tree_no）关联，不靠菜单嵌套。

| # | 阶段 | 功能 | 表/机制 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 目标与组合 | 杂交组合选配（+cross_type/世代/选配理由/父母本） | breeding_cross_combination（§4） | P0 | ✅已落地(基础) | L1 |
| 2.2 | 2 杂交授粉 | 授粉管理（+父/母本树 crossing block） | breeding_pollination（§4） | P0 | ✅已落地(基础) | 2.1 |
| 2.3 | 3 种子处理 | 种子处理 + 种子批库存链 | breeding_seed_treatment + breeding_seed_lot（§3.13） | P0/P1 | ✅处理已落地 / ⏳seed_lot待建 | 2.1 |
| 2.4 | 4 杂种苗培育 | 育苗管理（+seed_lot_id 溯源） | breeding_seedling（§4） | P0 | ✅已落地(基础) | 2.3 |
| 2.5 | 5 田间定植 | 定植（+rootstock/entry/trial_study/block/seed_lot/propagation 双路径） | breeding_planting（§4） | P0 | ✅已落地(基础) | 2.4 |
| 2.6 | 6 单株鉴定 | 单株评价（+trial_study_id/crop_load 协变量） | breeding_tree_evaluation（§4，混合固定列） | P0 | ✅已落地(基础) | 2.5 |
| 2.7 | 6 单株鉴定 | 育种单株（克隆晋升链路/两类树区分） | breeding_tree（§4） | P0 | ✅已落地(基础) | 2.5 |
| 2.8 | 6 单株鉴定 | 单株照片（+observation_id） | breeding_tree_photo（§4） | P0 | ✅已落地(基础) | 2.6 |
| 2.9 | 6 单株鉴定 | 扩展观测（物候/临时性状 EAV） | breeding_observation（§3.2，显式FK/status） | P0 | ⏳待建 | 2.6 |
| 2.10 | 6 单株鉴定 | 农事操作 | breeding_field_operation（§3.3） | P0 | ⏳待建 | 2.5 |
| 2.11 | 7 评价筛选 | 选育结果（+rule_id/阶段流转/审批） | breeding_selection_result（§4） | P0 | ✅已落地(基础) | 2.6 |
| 2.12 | 8 优系复选 | 克隆扩繁（入选株→克隆种质→扩繁→新树闭环） | breeding_propagation（§3.8） | P1 | ⏳待建 | 2.11 |
| 2.13 | 8 优系复选 | 分组/标签（family 虚拟/category 复用 variety_type） | breeding_group+member（§3.5） | P1 | ⏳待建 | 2.7 |
| 2.14 | 9 品种保护 | DUS 测试证据包 + 品种权档案 + 年费状态 | 字段已含 audit_type/annual_fee；DUS 证据包待建模 | P2 | ⏳待建 | 2.11 |
| 2.15 | 10 品种登记 | 区域试验 + 登记状态流转 | breeding_target 关联；区域试验待建模 | P2 | ⏳待建 | 2.14 |
| 2.16 | 全程 | 批量表型导入（EAV 主数据入口，单位换算/单元解析） | observation 批量通道（§6） | P1 | ⏳待建 | 2.9 |
| 2.17 | 全程 | 移动端 PWA 离线采集 + 相机直拍 | UniApp（框架已有） | P2 | ⏳待建 | 2.6 |

关键约束：2.9/2.10 的 observation/field_operation 必须与 2.6 的 tree_evaluation 通过"统一性状值视图"归一（§5），否则统计引擎断链。

## 五、L3 统计决策层（数量遗传学计算，非 AI，§5）

**本层全部归"数量遗传学计算"，不叫 AI**（用户澄清）。按"地基→计算→决策"再细分。

### 5.1 统计地基（必须先建，否则引擎无输入）

| # | 功能 | 表/机制 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 统一性状值视图（固定列+EAV 归一，克隆重复测量聚合） | v_trait_value 视图/服务（§4 末尾，A6） | P0 | ⏳待建 | 2.6/2.9 |
| 3.2 | MET 结构（trial/study/study_entry/treatment/planting_treatment） | breeding_trial+trial_study+study_entry(§3.4)+treatment(§3.14)+planting_treatment(§3.15) | P1 | ⏳待建 | 2.5 |
| 3.3 | 环境因子（G×E 协变量） | breeding_environment_condition（§3.9） | P1 | ⏳待建 | 1.4 |
| 3.4 | 系谱 A 矩阵（pedigree 解析） | germplasm.pedigree 解析服务（§5 B9） | P1 | ⏳待建 | 1.1/1.9 |
| 3.5 | 审计切面（晋级审批轨迹） | breeding_audit_log（§3.10，Service 通用切面） | P1 | ⏳待建 | L0 |

### 5.2 统计计算（R sommer/lme4 桥接）

| # | 功能 | 方法 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 描述统计 + 异常值检测 | Python/Pandas/Scipy | P0 | ⏳待建 | 3.1 |
| 3.7 | 方差分析 / GLMM | R lme4/sommer | P0 | ⏳待建 | 3.1/3.2 |
| 3.8 | 性状相关 + PCA | Python Sklearn/Scipy | P0 | ⏳待建 | 3.1 |
| 3.9 | GCA/SCA 配合力（非平衡 REML） | R sommer（Griffing 方法4） | P1 | ⏳待建 | 3.1/3.4 |
| 3.10 | ABLUP 育种值 EBV（系谱 A 矩阵） | R sommer | P1 | ⏳待建 | 3.1/3.4 |
| 3.11 | 遗传力 h²/H² | R sommer | P1 | ⏳待建 | 3.10 |
| 3.12 | 育种值持久化（趋势图/双轨选择/亲本决策读） | breeding_prediction+breeding_prediction_value（§3.12，值表前移） | P1 | ⏳待建 | 3.10 |
| 3.13 | 选择强度链（获种→成苗→定植→入选） | seed_lot→seedling→planting→tree→selection_result 计数 | P1 | ⏳待建 | 2.3/2.11/3.5 |
| 3.14 | 多环境联合 G×E（AMMI/Eberhart-Russell） | R sommer（FA 结构） | P1/P2 | ⏳待建 | 3.2/3.3 |

### 5.3 决策支撑与输出

| # | 功能 | 机制 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | 选择指数（Smith-Hazel 多性状 / 约束指数） | Python numpy（遗传相关） | P1 | ⏳待建 | 3.10/3.11 |
| 3.16 | 规则驱动自动 flag/晋级预览 | selection_rule 对表型/EBV 求布尔（§5 B10） | P1 | ⏳待建 | 1.3/3.12 |
| 3.17 | 图形分析（分布/PCA/BLUP/指数图） | ECharts 前端 | P2 | ⏳待建 | 3.6–3.12 |
| 3.18 | 育种报告（年度 Word/PDF，docx/pdf 导出） | breeding_report+生成服务（§3.6，v1.7 进一期） | P2 | ⏳待建 | 3.6–3.16 |
| 3.19 | 超期预警/通知（树 N 年未决策） | cron + selection_rule（工程项，§5 ⑪） | P2 | ⏳待建 | 2.11 |

对照 V2.11 方案书 8 痛点：①缺失数据配合力→3.9(REML) ②方差非负→3.10(REML约束) ③A矩阵 Shrinkage→3.4/3.10 ④G×E→3.14 ⑤多性状指数→3.15 ⑥预测未测组合→3.9(GCA) ⑦选择响应模拟→待 V2.0 ⑧可追溯→3.5/3.13。均被本层覆盖。

## 六、L4 AI 增强层（智能化三层，用户澄清）

按"智能化程度"分三层。⚠ L4-1 实际是 L3 的统计引擎，**不叫 AI**；只有 L4-2/L4-3 算 AI。

### L4-1 统计遗传学模型（数量遗传学计算，非 AI → 已在 §5）

- BLUP / 配合力 / 遗传力 / 选择指数。把遗传规律写成方程、用数据拟合参数。归入 L3，不在此层重复列。

### L4-2 机器学习辅助（AI 辅助，叠加在 L3 上）

| # | 功能 | 方法 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 特殊配合力预测（输入双亲 20 个表型特征） | 随机森林 / 梯度提升（学非线性，不假设加性） | P2 | ⏳待建 | §5 表型+系谱 |
| 4.2 | 物候/成熟期预测 | ML 回归（环境+历史） | P2 | ⏳待建 | 3.3/2.9 |
| 4.3 | 分子层地基（基因型表，先建表后分析） | breeding_marker+genotype_sample+genotype_call+genotyping_dataset（§3.7） | V2.0 | ⏳待建 | 1.1 |
| 4.4 | 基因组选择 GS / GBLUP / ssGBLUP（H 矩阵融合 A+G） | R BGLR/sommer（subprocess 隔离，不传染 Python） | V2.0 | ⏳待建 | 4.3/3.4/3.10 |
| 4.5 | GWAS / MAS | R GAPIT/FarmCPU | V2.0 | ⏳待建 | 4.3 |

分子层（4.3–4.5）是 L4-2 的量化引擎；GBLUP = BLUP 把 A 矩阵换 G 矩阵，H 矩阵融合 A+G（文档学习结论）。

### L4-3 深度学习 + 大模型（替代部分人工判断）

| # | 功能 | 实现 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | 图像表型识别（果径/着色/缺陷） | 工业相机 SDK + YOLO/PhenoCV | P3 | ⏳待建 | 2.8 |
| 4.7 | 育种知识库问答（内部品种档案 RAG） | Agno 智能体 + DeepSeek（框架已有） | P3 | ⏳待建 | L1/L2 数据 |
| 4.8 | LLM 自动生成杂交方案解释 | DeepSeek 阅读基础数据/文档 → 解释选配 | P3 | ⏳待建 | 2.1/1.1 |
| 4.9 | 分钟育种（输入目标→分钟级最优组合推荐） | LLM + 历史 GCA/EBV 检索 | P3 | ⏳待建 | 3.9/3.12 |

L4-3 做的不是"育种计算"，而是"替代育种家的眼睛和笔"（图像识别替代肉眼、LLM 替代笔头报告/解释）。

### L4 前瞻 / V4.0 远景 —— AI 前瞻规划图层

**定位**：在已定"智能化三层"（L4-1 统计模型归 L3 非 AI / L4-2 ML 辅助 / L4-3 DL+LLM）边界内，把 AI 能力往更远处推。以下**全部属于 AI**（绝不把 BLUP 算进来），且**属 V3.0+ / V4.0 占位，非一期**。不臆造具体字段/枚举/数据，待后续锁定范围再细化。全部建立在已规划地基（`v_trait_value`+EBV、分子层+GS、`sys_dept` 隔离、Agno+DeepSeek）之上。

① 感知闭环（让数据"自己长出来"，反哺 L3 统计）

| 能力 | 内容 | 对桃育种价值 | 架构挂钩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多模态 VLM 顾问 | 图（树/果/田）+ 文（系谱/环境）一起喂大模型，自动判果形/色泽/疵点、估单果重 | 识别结果回填 trait 值，闭合"识别→录入" | tree_photo/fruit_trait 已存在 |
| 自动化表型流水线 | 无人机/物联网/高光谱/LiDAR 连续采树冠、坐果量、成熟度 | 替代人工定点测量，数据密度↑→EBV 精度↑ | observation EAV 可承接 |
| 边缘 AI 实时质检 | 田间端侧模型实时分选/计数 | 采收/初选环节提速 | 独立边缘服务 |

② 认知决策（让 AI 替你想、甚至替你做）

| 能力 | 内容 | 价值 | 挂钩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成式杂交设计 | LLM + 优化器，给定目标性状谱主动提出新组合（非仅解释已有） | 从"解释方案"升级到"设计方案" | germplasm/cross_combination |
| 贝叶斯主动学习试验设计 | AI 决定下一步测哪些组合/点，最大化信息增益 | 资源有限时育种效率最高 | trial_study/选择强度链 |
| 数字孪生 · 虚拟育种 | 用预测引擎向前模拟 N 代选择，预估遗传增益、优化配资源 | "种之前"看到结果，降低试错 | breeding_prediction_value |
| 多智能体 Agent（分钟育种落地） | Agno 多 agent：查数→跑统计→出报告→提组合→排试验，一条龙 | 定义的"分钟级育种"真正落地 | Agno+DeepSeek（V3.0） |
| 知识图谱 + 因果推断 | 种质—性状—标记—环境—文献—系谱成图，做因果而非相关 | 从"预测"到"为什么"，指导精准导入 | marker/genotype_call/文献库 |

③ 协作与信任（让 AI 可用、可信、跨组）

| 能力 | 内容 | 价值 | 挂钩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联邦学习 | 多课题组不共享原始数据联合训 GS 模型 | 完美契合 v1.8 sys_dept 隔离！跨组增益不破隔离 | sys_dept 隔离架构 |
| 可解释 AI（XAI） | SHAP / 注意力说明"为何推荐此组合" | 满足"可追溯"硬要求，育种家才敢用 | 决策审计链 |

④ V4.0 远景（更远，占位）

- 基因组基础模型：桃专用 foundation model（类 Nucleotide Transformer/Evo），零样本估性状/调控。

- 因果基因定位 + 精准编辑：GWAS→精细定位→因果变异→CRISPR 靶向（分子层延伸）。

- 机器人育种：自动表型机器人、自动杂交机械臂（物理 AI）。

规划纪律

- 全部属"AI"（L4-2/3 及更上）；BLUP/配合力/遗传力仍归 L3 数量遗传学计算，不贴 AI 标签。

- 属 V3.0+ / V4.0 占位，非一期；一期仍只到"基础数据+流程+统计地基"。

- 不臆造具体枚举/字段/数据，待范围拍板再细化。

## 七、L0 系统底座层（公共能力，必须先就位）

| # | 功能 | 机制 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | RBAC 角色/权限 | 框架 sys_role（已配 USER 数据范围=本部门及以下） | P0 | ✅已落地 |
| 0.2 | 部门/课题组隔离 | sys_dept=桃育种课题组(id=2) + data_scope=2（v1.8 落地） | P0 | ✅已落地 |
| 0.3 | 数据字典管理 | sys_dict_type/data（40 育种枚举待灌） | P0 | ⏳待灌 |
| 0.4 | 操作日志审计 | 框架 sys_log + breeding_audit_log 切面（§3.10） | P0 | ✅系统级 / ⏳breeding切面待建 |
| 0.5 | 文件/照片管理 | 框架文件管理 / MinIO | P0 | ✅已落地 |
| 0.6 | 统一编号生成服务 | accession_no/combination_code/tree_no/trial_code/lot_code/batch_code 自动编号 | P1 | ⏳待建 |
| 0.7 | 定时任务 | APScheduler（超期预警/年费） | P1 | ⏳待建 |
| 0.8 | BrAPI 只读适配层 | /brapi/v2/* 只读映射现有表（§0 原则7，§6） | P2 | ⏳待建 |

## 八、推进顺序（依赖拓扑 = 波次）

**说明**：波次表达"必须先做哪个"，不等同于"一期/二期"。一期具体范围**不在本文锁定**，待用户后续拍板。

| 波次 | 内容 | 覆盖条目 | 前置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波次 0 | 系统底座就位 | §7 全部（0.1–0.8，含字典灌库/编号服务/隔离） | 无 |
| 波次 1 | 基础数据闭环 | §3（1.1–1.9，含性状字典表/选择规则/系谱链） | 波次0 |
| 波次 2 | 育种流程核心（阶段1–7） | §4（2.1–2.11，含 observation/field_operation/seed_lot/批量导入） | 波次1 |
| 波次 3 | 统计地基 + 描述统计 | §5.1（3.1–3.5）+ §5.2 起步（3.6–3.8） | 波次2 |
| 波次 4 | 统计引擎（配合力/ABLUP/EBV/遗传力） | §5.2（3.9–3.12）+ §5.3 起步（3.15–3.16） | 波次3 |
| 波次 5 | 育种流程深化（阶段8–10） | §4（2.12–2.17，扩繁/分组/保护/登记/移动端） | 波次2 |
| 波次 6 | 决策输出与工程项 | §5.3（3.13–3.19，选择强度/图形/报告/预警） | 波次4 |
| 波次 7 | AI 增强（L4-2/L4-3） | §6（4.1–4.9，ML/分子/图像/LLM） | 波次4/波次5 |

关键顺序纪律：

- 波次 2 的 observation/field_operation 与波次 3 的"统一性状值视图"必须配套，否则波次 4 引擎无输入。

- 波次 4 的 breeding_prediction_value（EBV 持久化）必须在引擎首跑时建表，否则趋势图/双轨选择/亲本决策断链（v1.7 硬缺口①）。

- 分子层（4.3）地基可在波次 2 后任何时点先建表（不影响流程），但 GS 训练（4.4）必须等波次 4 的系谱 A 矩阵就绪。

## 九、优先级汇总（业务价值维度，非时间）

| 优先级 | 含义 | 代表功能 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 地基/核心，无则系统不成立 | 系统底座、性状字典、种质、组合/授粉/种子/育苗/定植/单株鉴定/评价、统一性状视图、描述统计/ANOVA |
| P1 | 重要，显著提升能力 | 选择规则、seed_lot、MET结构、环境因子、系谱A、配合力/ABLUP/EBV/遗传力、选择指数、扩繁、分组、审计切面、编号服务、定时任务 |
| P2 | 增强/输出 | 图形分析、育种报告、G×E、移动端、超期预警、BrAPI适配、DUS/登记建模 |
| P3 / V2.0 / V3.0 | 未来扩展 | ML辅助、分子层、GS/GWAS、图像识别、LLM顾问、分钟育种 |

## 十、待拍板 / 待确认

| # | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生成器机制 A/B/C（新模块落 app/plugin/ 内置 / 续 _gen_*.py / 全迁 plugin） | 唯一未拍板，待用户定 |
| 2 | 一期具体功能范围 | 用户要求"以后再说"，本文不锁定（见 §八 波次说明） |
| 3 | 40 个育种枚举字典真实取值灌库 | 待与业务方对齐（可参考规划报告附录清单） |
| 4 | 真实课题组清单（未来多组扩展） | 当前仅桃组，机制已就位 |
| 5 | 历史数据迁移（4单株鉴定表.xlsx 等） | 待确认是否导入 |
| 6 | 统计引擎 R 环境部署（sommer/lme4/AGHmatrix） | 待确认部署方案 |

## 十一、与既有文档关系

- 本文 = 功能规划总纲（分层+顺序），是顶层视图。

- 字段级规格 → 桃育种系统模块扩展需求规格.md（v1.8），本文 §3–§6 的"表/机制"列已指向其 §3/§4 具体字段；实施时以 v1.8 为准。

- 业务背景/10 阶段 SOP/市场分析 → 桃育种系统业务功能规划报告.md（2026-07-28），其第七/九节路线图被本文 §八 波次取代（按依赖而非按月份）。

- .team 隔离、统计决策缺口、智能化三层、AI 前瞻规划图层（V4.0 远景）等均已在本文体现（v1.8 / v1.9 / V2.11 对照 / 用户澄清）。

**本文为纯规划文档，未触碰任何代码。** 待用户就"一期范围"与"生成器 A/B/C"拍板后，按波次顺序实施。