桃育种数字化管理系统

功能规划书

目标机构：中国农业科学院郑州果树研究所 桃育种课题组

编制日期：2026年7月

技术底座：FastapiAdmin + PostgreSQL 16 + R统计引擎 + Vue 3

— 内部评审用 —

# 目录

第一章 执行摘要

第二章 术语与缩略语

第三章 系统总体架构

第四章 基础支撑层

第五章 育种流程核心层（按业务时序）

第六章 多年多点试验层

第七章 分组与规则

第八章 统计分析与决策支持

第九章 分子育种层（二期）

第十章 AI 增强层（三期）

第十一章 品种保护与登记（三期）

第十二章 数据字典总表

第十三章 数据表清单总览

第十四章 性状代码映射表

第十五章 核心数据链路

第十六章 接口与互操作

第十七章 实施分期

# 第一章 执行摘要

桃（Prunus persica）育种具有周期长（杂交至品种审定 8–12 年）、性状多（单株 60+ 性状）、多年多点、数据量大的特点。传统纸质与 Excel 管理无法满足遗传评估、系谱追溯与决策支持需求。本系统建设目标为：建立覆盖桃育种全生命周期（亲本选配 → 杂交授粉 → 种子处理 → 苗期培育 → 田间定植 → 单株鉴定 → 评价筛选 → 优系复选 → 品种保护 → 品种登记）的数字化管理平台，集成统计遗传分析引擎与人工智能辅助决策能力，实现育种数据全程可追溯、可分析、可决策。

系统能力范围

· 基础支撑：功能权限与数据权限双机制、数据字典、审计日志、文件管理、定时任务。

· 育种流程：亲本资源、系谱链、基地地块、育种目标、人员、授粉、种子批、种子处理、育苗、克隆扩繁、定植、单株、农事操作、单株鉴定、通用观测、照片、评价筛选、环境因子。

· 试验管理：多年多点试验（Program/Trial/Study/Entry 三层）、试验因子与处理。

· 统计决策：统一性状值视图、描述统计、方差分析、相关与 PCA、遗传力、配合力、ABLUP–EBV、选择指数、选择响应、育种值持久化、亲本与单株决策、进度监控与年度报告、数据质量监控、超期预警。

· 分子与 AI：标记与基因型、GWAS/QTL、基因组选择（GS）、知识图谱、图像识别、候选亲本生成、分钟育种配组。

本规划书的组织逻辑

全文按育种业务时序组织：先建立基础支撑与种质/基地等静态主数据，再沿"组合选配 → 授粉 → 种子 → 育苗 → 定植 → 单株 → 鉴定 → 评价"逐环节展开，每个功能模块统一以"功能目的 → 核心数据 → 关联关系（上游/下游/横向）"三段式描述，使模块间先后依赖与数据流向清晰可循。数据模型采取"性状字典与测量值分离 + 混合固定列（EAV）"策略，统计与决策作为系统地基而非补丁。文档后附数据字典总表、数据表清单、性状代码映射、核心数据链路、接口互操作与实施分期，供实施与评审使用。

# 第二章 术语与缩略语

## 2.1 育种术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 世代（generation） | 遗传世代 F1/F2/BC1/BC2/BC3，与 cross_type 联动；引入种质留空。 |
| 选择阶段（stage） | 无性选择流水线中的轮次：实生苗 → 初选株 → 复选株 → 品系 → 区试品系 → 新品种。 |
| 克隆（clone） | 桃为无性繁殖，入选株经嫁接/芽接扩繁形成克隆种质，同一克隆的多株树为重复观测单元。 |
| 砧木 / 接穗 | 嫁接繁殖的两个维度；砧木（rootstock）影响树势与抗性，接穗（scion）决定品种性状。 |
| 系谱（pedigree） | 亲本间的遗传关系链，用于构建加性遗传关系矩阵 A，支撑 BLUP 育种值估计。 |
| G×E | 基因型 × 环境互作，多年多点试验中同一基因型在不同环境下的表现差异。 |
| MET | 多年多点试验（Multi-Environment Trial），同一品系跨生态点与跨年同步试验。 |
| EBLUP / ABLUP | 基于系谱 A 矩阵的动物模型 BLUP，输出个体育种值（EBV）。 |
| GBLUP / GS | 基于基因组 G 矩阵的 BLUP 与基因组选择，利用基因型预测育种值。 |
| 选择指数 | 将多个性状按经济权重综合为单一指标的选种方法（基础指数、Smith-Hazel、约束指数）。 |

## 2.2 标准与协议

| 标准/协议 | 用途 |
| --- | --- |
| BrAPI | Plant Breeding API，国际育种数据交换标准；本系统提供只读适配层对接 Breedbase / Flapjack。 |
| MIAPPE | 植物组学最小信息标准，试验元数据按 Investigation/Study/ObservationUnit/ObservationVariable 对齐。 |
| Crop Ontology | 作物性状受控词表，trait.ontology_uri 引用其 term URI。 |
| FAO-MCPD | 国际种质资源护照描述符标准，germplasm 护照块对齐 Genesys / 国家种质库。 |
| Genesys | 国际种质资源门户，护照描述符对接目标。 |
| UPOV / DUS | 植物新品种保护联盟；DUS（特异性、一致性、稳定性）测试为品种审定前提。 |

# 第三章 系统总体架构

## 3.1 四层架构

| 架构层 | 职责 | 核心组成 |
| --- | --- | --- |
| 基础支撑层 | 系统运行基础设施：认证授权、数据字典、操作审计、文件存储、定时调度 | 功能权限 / 数据权限 / 字典(40+类) / 审计日志 / 文件管理 / 定时任务 |
| 育种流程层 | 桃育种从亲本→杂交→定植→鉴定→选择的全生命周期业务数据 | 主数据 + 育种业务 + 试验管理 + 环境气象 |
| 统计分析层 | 对育种数据进行统计分析与遗传评估，产出育种值、遗传力、选择指数 | R lme4/sommer/AGHmatrix + 8 类分析能力 + 决策支持 |
| AI 增强层 | 在数据基础上提供基因组选择、知识图谱、图像识别等智能服务 | GS 模型 + 知识图谱 + AI 表型识别 + 候选亲本生成 |

## 3.2 技术选型

| 层次 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 | API 服务、ORM、业务逻辑 |
| 数据库 | PostgreSQL 16 | 业务数据与表型数据持久化（含 JSONB） |
| 缓存 | Redis 7.x | Session 管理与查询缓存 |
| 前端 Web | Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus + ECharts + AG-Grid | 管理后台、数据看板、高性能表格 |
| 移动端 | UniApp (H5/小程序/App) | 田间数据采集 |
| 统计引擎 | R 4.x + rpy2 + lme4 + sommer + AGHmatrix | 混合线性模型、ABLUP/EBV、配合力 |
| AI 引擎 | Agno + DeepSeek API | 知识库问答、候选亲本生成 |
| 对象存储 | MinIO | 照片/文件/测序原始数据 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx + SSL | 容器化部署 |

## 3.3 数据模型设计总则

贯穿全部数据表的通用纪律

· 不可物理删除：所有业务表设 is_deleted 字段（BOOLEAN, DEFAULT FALSE），删除操作转为逻辑删除。

· 修改全留痕：框架层拦截 UPDATE 操作，自动向审计日志写入修改前后值。

· 单株编号（plant_code）全局唯一：格式 YYYY-NNNNN（定植年份+5 位序号），是贯穿一期至三期的核心数据锚点。

· 组合编号（cross_code）自动生成：格式 YYYY-NNN（年份+3 位序号），作为育种季核心关联键。

· 枚举值字典化：所有下拉/单选字段从数据字典动态加载，禁止业务代码硬编码。

· 数据权限自动注入：所有新模块 Service 须走 CRUDBase 标准查询路径，由基类按 data_scope 注入行级过滤。

育种领域建模准则

· 性状字典与测量值分离 + 混合固定列：trait 为唯一性状字典；核心高频桃性状（源自 yz.sql 的 pa_four，约 30–40 个）以固定列落 tree_evaluation，物候时序与临时/新增性状走 EAV 表 observation，二者经统一性状值视图在统计层归一。

· Program/Trial/Study 三层：多年多点试验从 site/plot 抽象为 target(=Program) → trial → trial_study(=Trial×Location×Year) → trial_study_entry，支持同一品系跨点跨年同步试验。

· 桃语义而非大田语义：世代、物候、嫁接/定植、克隆、区组+重复+对照等按多年生果树语义建模。

· 砧木–接穗建模：补齐桃特有的嫁接繁殖维度（germplasm.is_rootstock、tree/planting.rootstock_id）。

· 预留分子层：marker / genotype_sample / genotype_call 对齐 BrAPI，未来接 GBS / PeachSNP170K 做 GS 不改骨架。

· 统计与决策为地基：数据模型须直接被统计引擎与 AI 决策消费，不堆数据后补分析。

· 克隆晋升链路：入选株 tree → 克隆种质 germplasm → 扩繁批次 propagation → 新定植树 tree 闭环；tree.germplasm_id 由晋升流程写入，禁手填。

· 单写点纪律：tree.trial_study_id / block_no / entry_id 均派生自 planting，严禁两处各自手填，防止 BLUP 输入静默错配。

· 地理定位：site 记录经纬度与海拔，支撑空间 BLUP 与 MIAPPE 环境描述。

· 国际对齐：API 直接对齐 BrAPI 只读适配层；试验元数据按 MIAPPE 对齐。

所有业务表统一包含 4 个系统字段：created_time、updated_time（触发器自动维护）、created_by、is_deleted。以下表定义不再逐表赘述。

## 3.4 编号体系

系统提供统一自动编号服务，关键业务实体编号规则如下：

| 编号字段 | 格式 | 归属实体 |
| --- | --- | --- |
| accession_no | ACC-YYYY-NNNNN | 种质/亲本（germplasm） |
| combination_code / cross_code | YYYY-NNN | 杂交组合（cross_combination） |
| tree_no / plant_code | YYYY-NNNNN | 育种单株（tree） |
| trial_code | TR-YYYY-NNN | 试验（trial） |
| lot_code | LOT-YYYY-NNNN | 种子批（seed_lot） |
| batch_code | PR-YYYY-NNNN | 扩繁批次（propagation） |

## 3.5 桃育种语义替换

通用育种软件清单按一年生大田作物（玉米/小麦）撰写，本系统按多年生无性繁殖果树语义替换如下：

| 通用清单语境 | 桃系统对应 | 落点 |
| --- | --- | --- |
| P / F1 / F2 选择阶段 | 选择阶段 stage：实生苗→初选株→复选株→品系→区试品系→新品种 | germplasm/tree/cross/selection_result |
| 遗传世代 | 遗传世代 generation：F1/F2/BC1/BC2/BC3 | cross_combination.generation（权威） |
| 拔节期/抽穗期 | 桃物候：萌芽/开花(初花·盛花)/坐果/果实发育/成熟/落叶 | observation（物候类变量） |
| 播种季节 | 嫁接/定植（砧木+接穗） | planting.rootstock_id |
| 自交系 | 克隆（无性繁殖），入选株=待审定克隆 | germplasm.is_rootstock / tree.rootstock_id |
| 随机区组/间比 | 区组+重复+对照轻量设计 | trial.design_type |
| 材料编号 | accession_no 唯一编号 | germplasm.accession_no |

# 第四章 基础支撑层

## 4.1 功能权限（操作级）

功能权限以权限码字符串为粒度校验（如 module_breeding:germplasm:create）。超级管理员直接放行；普通用户比对当前用户权限集合，缺码即拒绝。权限码来源于菜单/按钮配置，写在控制器端点的依赖项中。育种模块权限码格式：module_breeding:<域>:<操作>，操作包括 detail/query/create/update/delete/export/import/download。

## 4.2 数据权限（行级）

按角色配置数据范围（data_scope），在查询 WHERE 条件中自动追加过滤。三级数据范围：1=仅本人、2=本部门及以下、3=全部数据。由 CRUDBase 基类在查询时自动注入，前提是 Service 层走 CRUDBase 标准查询路径。功能权限与数据权限两套机制独立且正交，叠加生效。

## 4.3 角色权限矩阵

| 角色 | 数据范围 | 操作权限 |
| --- | --- | --- |
| 育种家 | 全部数据 | 全部操作：增删改查 + 统计分析 + 决策审批 |
| 数据分析师 | 全部只读 + 统计引擎 | 查询、统计报表、选择指数计算，不可修改业务数据 |
| 技术员 | 所属基地/项目数据 | 田间数据录入、单株鉴定、照片上传 |
| 数据录入员 | 仅果实调查与性状录入 | 不可查看杂交组合与系谱，不可导出打印 |
| 访客 | 统计报表只读 | 仅可浏览汇总统计与年度报告 |

## 4.4 数据字典管理

所有枚举值统一通过数据字典表管理，包含字典类别、字典编码、中文名、排序、启用状态。性状字典预留 trait_code（性状英文简码），是 GWAS/GS 分析时性状名标准化的核心依据。系统共定义 40 个业务数据字典类别（见第十二章），另含 4 个系统枚举（选择阶段/遗传世代/分组类型/试验设计）。

## 4.5 审计日志

审计日志表由框架层自动写入，记录所有 UPDATE 操作：被修改表名、记录主键、字段名、修改前值（JSON）、修改后值、操作人、操作时间、来源 IP、请求 ID。审计日志不可删除、不可手动修改，作为现有全部业务域的通用切面（在 Service 写操作时统一落审计），而非逐表加列。

## 4.6 文件与照片管理

支持单株照片、果实照片、鉴定照片、试验文档等文件的上传与关联。文件存储对接对象存储（MinIO），通过照片表统一索引，记录视角类型（正视/侧视/切面/果穗）、对象存储路径、采集设备、是否含标定板等信息。二期预留 ai_analysis_result 字段（JSONB），存储 AI 图像分析结果。

## 4.7 定时任务

系统提供定时任务调度，支撑植物新品种权（PVP）年费到期提醒、单株超期未决策预警等工程项；超期预警结合选择规则与单株阶段扫描实现，不阻塞一期数据模型。

# 第五章 育种流程核心层（按业务时序）

育种流程层是系统的数据主干。各模块按育种实际流程顺序排列，前一模块的输出是后一模块的输入。核心数据锚点为 plant_code（单株编号）与 combination_code（组合编号），贯穿全链路。每个模块以"功能目的 → 核心数据 → 关联关系"三段式描述。

## 5.1 亲本资源管理

【功能目的】建立桃种质/亲本的数字化档案，作为杂交配组、系谱追溯、亲本选配辅助的数据基础；记录品种基础信息、来源、关键性状摘要与国际种质护照描述符。

核心数据（base_cultivar / germplasm）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cultivar_code / accession_no | VARCHAR UNIQUE | 亲本编号 / 唯一 accession 编号（ACC-YYYY-NNNNN） |
| cultivar_name | VARCHAR | 亲本名称/品种名 |
| species | VARCHAR | 物种：桃/油桃/蟠桃/油蟠桃/观赏桃（字典项） |
| source_type | VARCHAR | 来源类型：地方品种/育成品种/引进品种/野生资源/芽变选种 |
| pedigree | VARCHAR | 系谱串（文本，前端 D3 树图 + /pedigree/{id} 聚合端点消费） |
| stage / generation | VARCHAR | 选择阶段 / 遗传世代（冗余拷贝便于筛选） |
| is_rootstock / rootstock_id | BOOL / FK | 是否砧木 / 砧木自关联 |
| 护照块 | — | institute_code(保存单位)/country_origin(起源国)/collection_site(采集地)/acquisition_date(引种日期)/biological_status(生物状态)/breeding_program(所属育种计划) |
| main_traits | JSONB | 关键性状摘要（如单果重/SSC/成熟期） |
| is_active | BOOLEAN | 是否仍在使用 |

关联关系

· 下游：cross_combination.female_cultivar_id / male_cultivar_id 引用本表形成杂交组合。

· 横向：base_cultivar_pedigree（系谱关系表）构建 A 矩阵 → BLUP 育种值估计；tree.germplasm_id 经晋升流程回写本表（克隆种质）。

## 5.2 系谱链管理

【功能目的】记录每一次杂交配组的父母本、类型与选配理由，支持系谱链追溯与亲本配合力分析。

核心数据（cross_combination）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| combination_code | VARCHAR UNIQUE | 组合编号 YYYY-NNN（自动生成） |
| female_cultivar_id / male_cultivar_id | FK→germplasm | 母本 / 父本 |
| cross_type | VARCHAR | 杂交/自交/开放 |
| parent_combination_id | FK 自链 | 父级组合（构建组合级系谱链） |
| reason | VARCHAR | 选配理由 |
| target_id | FK | 关联育种目标 |
| generation / stage | VARCHAR | 遗传世代（权威）/ 选择阶段 |

关联关系

· 上游：female/male_cultivar_id → germplasm。

· 下游：seed_lot.combination_id、pollination.combination_id、tree.combination_id 均引用本表。

· 横向：parent_combination_id 自链 + germplasm.pedigree 串 → 前端系谱树图。

## 5.3 试验基地管理

【功能目的】管理育种试验基地及其地理与土壤信息，支撑田间定位、空间 BLUP 与 G×E 环境协变量。

核心数据（base_org / site）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| org_code / org_name | VARCHAR | 基地编号 / 名称 |
| province / city | VARCHAR | 省市 |
| longitude / latitude / altitude | NUMERIC / INT | 经纬度 / 海拔（空间 BLUP、MIAPPE 环境描述） |
| total_area_mu | NUMERIC | 面积 |
| soil_type | VARCHAR | 土壤类型 |
| irrigation_type | VARCHAR | 灌溉方式 |

关联关系

· 下游：base_block.org_id（地块）、env_weather/environment_condition.org_id（气象/环境因子）、planting 定位。

## 5.4 试验地块管理

【功能目的】在基地内划分试验区网格，定义行数、株距、行距，作为定植与试验排布的物理单元。

核心数据（base_block / plot）

记录 org_id（所属基地）、block_code（地块编号）、total_rows（总行数）、plants_per_row（每行株数）、row_spacing_m（行距）、plant_spacing_m（株距）、area_mu（面积）。约束 (org_id, block_code) 唯一；plot.block_no 在试验场景下与 tree.block_no 对应。

关联关系

· 上游：org_id → 基地。下游：planting.block_id 定位定植地块。

## 5.5 育种目标管理

【功能目的】定义各育种项目/方向的预期性状目标与阈值，作为选配、试验设计与选择规则的目标锚点，对应 BrAPI Program（Investigation）。

核心数据（breeding_target）

记录目标名称、育种方向（如鲜食/加工/观赏）、目标性状阈值（JSON，如 SSC≥12%、单果重≥200g）、负责人、关联试验。

关联关系

· 下游：cross_combination.target_id、trial.target_id、selection_rule.target_id、group.target_id 引用。

· 横向：对应 MIAPPE Investigation、BrAPI Program。

## 5.6 人员花名册

【功能目的】管理育种人员档案（育种家、技术员、录入员），作为操作人、观测人、审批人、审计操作人的统一引用来源。

核心数据（breeding_personnel）

记录人员编号、姓名、岗位、所属基地、联系方式、在职状态。被 pollination/planting/seedling/tree_evaluation/seed_treatment/observation/field_operation/audit_log 经 breeding_personnel_id 引用。

关联关系

· 横向：所有业务操作的 operator_id / person_id / approved_by 引用本表。

## 5.7 杂交授粉管理

【功能目的】记录杂交组合在母本单株上的实际授粉花/果操作，打通"组合 → 单株 → 种子"链路，支撑坐果率统计与真实系谱。

核心数据（breeding_pollination）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| combination_id | FK→cross_combination | 所属杂交组合 |
| mother_tree_id / female_tree_id | FK→tree | 母本单株（实际授粉的树） |
| father_tree_id / male_tree_id | FK→tree | 父本单株 |
| bagging_date / emasculation_date | DATE | 套袋 / 去雄日期 |
| pollinate_date | DATE | 授粉日期 |
| flower_count / fruit_count | INT | 授粉花数 / 收获果数 |
| pollinate_method | VARCHAR | 授粉方式：套袋/去雄/人工授粉/自然 |
| personnel_id / operator_id | FK | 授粉人 / 操作人 |

关联关系

· 上游：combination_id→cross_combination；female/male_tree_id→tree。

· 下游：seed_lot.pollination_id 关联产出种子批。

· 横向：坐果率 fruit_count/flower_count 用于配合力估算。

## 5.8 种子批管理

【功能目的】将一次授粉收获的产物登记为可追溯的种子批（lot），记录处理前原始种子数、实际播种数与派生剩余量，衔接授粉与苗期培育。

核心数据（seed_lot 一期完整字段）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| lot_code | VARCHAR UNIQUE | 种子批号 LOT-YYYY-NNNN |
| combination_id | FK→cross_combination | 所属杂交组合 |
| pollination_id | FK→pollination | 来源授粉记录（可选） |
| seed_count | INT | 收获种子总数 |
| sown_count | INT | 已播种数 |
| used_count | INT DERIVED | 消耗量（派生：播种+处理用种） |
| remaining_count | INT DERIVED | 剩余量（= seed_count - used_count） |
| harvest_date / storage_date | DATE | 收获/入库日期 |
| storage_condition | VARCHAR | 储藏条件 |

关联关系

· 上游：combination_id→cross_combination；pollination_id→pollination。

· 下游：seedling.seed_lot_id、seed_treatment.seed_lot_id、planting.seed_lot_id 引用；remaining_count 由播种/处理动作实时扣减。

## 5.9 种子处理管理

【功能目的】记录种子播种前的处理工序（沙藏、胚培、层积、干燥），保证出苗质量与可追溯。

核心数据（seed_treatment）

记录 seed_lot_id（关联种子批）、treatment_type（处理方式：沙藏/胚培/低温层积/干燥）、treatment_date、operator_id、note。消耗的种量回写 seed_lot.used_count。

关联关系

· 上游：seed_lot_id→seed_lot。下游：seedling 关联处理。

## 5.10 杂种苗培育

【功能目的】管理从种子播种到出圃的苗期培育过程（芽苗/容器苗/嫁接苗），记录出苗率、生长状态，衔接种子批与田间定植。

核心数据（breeding_seedling）

记录 seed_lot_id（关联种子批）、sow_date（播种日期）、seedling_count（出苗数）、nursery_type（苗圃类型）、rootstock_id（嫁接所用砧木，可选）、operator_id、status（培育状态）、outplant_date（出圃日期）。

关联关系

· 上游：seed_lot_id→seed_lot；rootstock_id→germplasm。

· 下游：planting.seedling_id 关联定植（树来自哪一株苗）。

## 5.11 克隆扩繁管理

【功能目的】实现桃无性繁殖的克隆晋升链路：将入选单株经嫁接/芽接扩繁形成克隆种质，再定植为多株重复观测树，支撑无性系稳定性评价与多株表型重复。

核心数据（propagation 一期完整字段）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| batch_code | VARCHAR UNIQUE | 扩繁批次号 PR-YYYY-NNNN |
| source_tree_id | FK→tree | 来源单株（入选株） |
| source_germplasm_id | FK→germplasm | 来源克隆种质 |
| clone_code | VARCHAR | 克隆编号 |
| scion_id / rootstock_id | FK→germplasm | 接穗 / 砧木 |
| propagation_date / plant_date | DATE | 扩繁 / 定植日期 |
| quantity | INT | 扩繁株数 |
| operator_id | FK | 操作人 |

关联关系

· 上游：source_tree_id→tree（入选株晋升）；source_germplasm_id→germplasm（克隆种质）。

· 下游：planting.propagation_id 关联新定植树（同一克隆的多株重复）。

· 闭环：tree.germplasm_id 由本表晋升流程写入，禁手填。

## 5.12 田间定植管理

【功能目的】将苗/克隆定植到试验地块的区组-重复-对照位置，建立 single-source-of-truth：树的所有试验属性派生自定植记录，杜绝两处手填。

核心数据（planting）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plant_code | VARCHAR UNIQUE | 树编号 YYYY-NNNNN（全局唯一锚点） |
| block_id | FK→plot | 所属地块 |
| seedling_id | FK→seedling | 来源苗 |
| seed_lot_id | FK→seed_lot | 来源种子批（派生） |
| propagation_id | FK→propagation | 来源扩繁批次（克隆树） |
| trial_study_id | FK→trial_study | 所属试验 |
| entry_id | FK→trial_study_entry | 参试条目（两类：germplasm_id 或 combination_id，由 entry_type 区分） |
| rootstock_id | FK→germplasm | 砧木 |
| plant_date | DATE | 定植日期 |

关联关系

· 上游：seedling_id→seedling；propagation_id→propagation；block_id→plot；trial_study_id→trial_study；entry_id→trial_study_entry。

· 下游：tree.trial_study_id / block_no / entry_id 全部派生自本表（单写点纪律）。

## 5.13 育种单株管理

【功能目的】以单株（tree）为核心观测单元，承载定植后每一株树的身份、位置与生命周期状态，是鉴定、评价、照片、选择、扩繁的公共父级。

核心数据（tree）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plant_code / tree_no | VARCHAR UNIQUE | 单株编号 YYYY-NNNNN（贯穿一期至三期核心锚点） |
| combination_id | FK→cross_combination | 所属杂交组合 |
| germplasm_id | FK→germplasm | 所属克隆种质（晋升流程写入，禁手填） |
| plot_id / block_no / row_no / col_no | FK / VARCHAR / INT | 地块 / 区组 / 行 / 列（派生自 planting） |
| trial_study_id / entry_id | FK | 所属试验 / 参试条目（派生自 planting） |
| rootstock_id | FK→germplasm | 砧木 |
| generation / stage | VARCHAR | 遗传世代 / 选择阶段 |
| planted_date | DATE | 定植日期 |
| status | VARCHAR | 单株状态：正常/淘汰/死亡/入选 |

关联关系

· 上游：combination_id→cross_combination；试验属性派生自 planting。

· 下游：tree_evaluation / observation / field_operation / tree_photo / selection_result / propagation 均经 tree_id 挂接。

## 5.14 性状字典（trait）

【功能目的】建立系统唯一的性状定义中心，规范每个性状的编码、类型、单位、取值范围与本体引用，是表型数据结构化、统计标准化、国际互操作的基石。

核心数据（breeding_trait）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| trait_code | VARCHAR UNIQUE | 性状英文简码（如 FW/SSC/MAT_DATE），GWAS/GS 标准名 |
| trait_name | VARCHAR | 性状中文名 |
| category | VARCHAR | 性状类别：果实/物候/树体/抗性/品质 |
| value_type | VARCHAR | 值类型：数值/等级/分类/日期/布尔 |
| unit | VARCHAR | 单位（g/%/cm/date） |
| valid_min / valid_max | NUMERIC | 生物学有效阈值（录入与质控卡边界） |
| scale_levels | JSONB | 等级性状的取值集（如离核/半离/粘核） |
| ontology_uri | VARCHAR | Crop Ontology term URI |
| storage_target | VARCHAR | 落点：fixed(tree_evaluation 固定列) / eav(observation) |

关联关系

· 下游：observation.trait_id 引用；tree_evaluation 固定列语义由本表定义；统一性状值视图据 storage_target 归并两类来源。

· 横向：ontology_uri 对齐 Crop Ontology；trait_code 对齐 BrAPI ObservationVariable。

## 5.15 单株鉴定（固定列表型）

【功能目的】记录单株每年度的核心高频桃性状测量值，采用固定列结构承载源自 yz.sql（pa_four）的约 30–40 个主性状，保证查询性能与统计直读。

核心数据（tree_evaluation 主表 + 子表 + 照片）

主表 tree_evaluation：tree_id、eval_year、eval_date、evaluator_id、crop_load（坐果量评级 1/2/3，作方差分析协变量）、overall_score（综合评分）。固定列涵盖：

· 果实性状：单果重、果形、果形指数、果皮底色、果面着色、茸毛、果肉颜色、果肉质地、可溶性固形物(SSC)、可滴定酸、风味、硬度。

· 果核性状：核大小、离核/半离核/粘核、核形。

· 物候性状：萌芽期、初花期、盛花期、成熟期、果实发育期天数。

· 树体性状：树势、树姿、干周、抗性评级。

子表（一对多）：果实多次测量子表、物候多日期子表、抗性多病害子表等 6 个子表承载重复测量；tree_photo 关联鉴定照片。

关联关系

· 上游：tree_id→tree。横向：crop_load 供方差分析；固定列语义由 trait 字典定义。

· 下游：统一性状值视图消费 → 描述统计/遗传力/BLUP。

## 5.16 通用观测（EAV 表型）

【功能目的】以"性状-值"长表结构承载物候时序、临时新增性状与低频性状，与固定列形成混合模型，兼顾扩展性与规范性。

核心数据（observation）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tree_id | FK→tree | 观测单株 |
| trait_id | FK→trait | 观测性状（引用性状字典） |
| obs_date | DATE | 观测日期（物候时序关键） |
| value_num / value_text / value_date | 多类型 | 数值/文本/日期值（按 trait.value_type 取一） |
| observer_id | FK→personnel | 观测人 |
| method / device | VARCHAR | 观测方法 / 设备 |
| season / growth_stage | VARCHAR | 季节 / 生育阶段 |

关联关系

· 上游：tree_id→tree；trait_id→trait。下游：与 tree_evaluation 固定列经统一性状值视图归并入统计层。

· 横向：支撑批量表型导入（移动端/Excel 模板按 trait_code 映射）。

## 5.17 农事操作管理

【功能目的】记录田间农事操作（修剪、施肥、灌溉、疏花疏果、病虫害防治），作为环境/管理协变量纳入统计模型，并支撑成本追溯。

核心数据（field_operation）

记录 tree_id 或 plot_id（作用对象）、operation_type（操作类型）、operation_date、material（投入物）、dosage（用量）、operator_id、cost。可作用于单株或整个地块两级粒度。

关联关系

· 上游：tree_id→tree / plot_id→plot。横向：作为管理协变量进入方差分析与 BLUP。

## 5.18 评价筛选与选择晋级

【功能目的】记录每个选择节点对单株/品系的评定结论与晋级去向，驱动无性选择流水线（实生苗→初选→复选→品系→区试→审定），并触发克隆晋升。

核心数据（selection_result）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tree_id | FK→tree | 被评价单株 |
| select_year | INT | 选择年度 |
| from_stage / to_stage | VARCHAR | 晋级前/后阶段 |
| decision | VARCHAR | 决策：入选/淘汰/保留观察 |
| index_score | NUMERIC | 选择指数得分 |
| rule_id | FK→selection_rule | 应用的选择规则 |
| decided_by / decided_date | FK / DATE | 决策人 / 决策日期 |
| reason | VARCHAR | 决策依据 |

关联关系

· 上游：tree_id→tree；rule_id→selection_rule；index_score 来自选择指数计算。

· 下游：decision=入选 触发 propagation 克隆扩繁 → 新种质晋升。

· 横向：超期未决策单株由定时任务扫描并预警。

## 5.19 环境与气象因子

【功能目的】记录基地气象与土壤环境时序数据，作为 G×E 分析的环境协变量与 MIAPPE 环境描述。

核心数据（environment_condition / env_weather）

记录 org_id（基地）、record_date、temp_max/temp_min（气温）、rainfall（降水）、humidity（湿度）、sunshine_hours（日照）、accumulated_temp（积温）、soil_moisture（土壤墒情）。

关联关系

· 上游：org_id→site。横向：作为环境协变量进入多年多点 G×E 混合模型。

# 第六章 多年多点试验层（MET）

为支持同一品系跨生态点、跨年度的同步试验与 G×E 估计，系统在 site/plot 之上抽象出 Program/Trial/Study/Entry 三层试验模型，并依赖第五章的"单写点纪律"保证试验属性一致性。

## 6.1 试验（trial / trial_study / trial_study_entry）

| 表 | 核心字段 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| trial | trial_code、target_id、design_type(设计类型)、year、description | 对应 BrAPI Trial / MIAPPE Study，跨点跨年的试验容器 |
| trial_study | trial_id、location_id(=site)、year、study_code | 试验×地点×年份的具体执行单元（= BrAPI Study） |
| trial_study_entry | study_id、entry_type(germplasm/combination)、germplasm_id / combination_id、rep_no(重复)、block_no(区组)、is_check(对照) | 参试条目，含重复/区组/对照轻量设计 |

## 6.2 试验因子与处理（treatment / planting_treatment）

记录试验设计中的处理因子（如砧木类型、施肥水平）及其在定植/单株上的施加。treatment 定义因子名与水平，planting_treatment 将处理绑定到具体定植记录/单株。

## 6.3 试验隶属链路与单写点纪律

· 隶属链：target(Program) → trial → trial_study(Study) → trial_study_entry(Entry) → planting → tree。

· 单写点纪律：tree.trial_study_id / block_no / entry_id 由 planting 一次写入并派生，禁止在多处手填，否则 BLUP 输入静默错配。

· 对照：trial_study_entry.is_check 标记对照，供统计模型校正与品种比较。

# 第七章 分组与规则

## 7.1 分组（group / group_member）

【功能目的】支持按项目/家系/类别/临时集合/自定义维度对种质、组合或单株分组，供统计对比与批量操作。group 为分组定义，group_member 为成员关联；family（家系，由组合派生的虚拟分组）与 category（业务复用分组）两种用法共享同一模型，避免重复建表。

## 7.2 选择规则（selection_rule）

【功能目的】将选育标准结构化为可执行规则，驱动自动筛选与晋级判定，支撑双轨选择（表型阈值轨 + EBV 阈值轨）。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| name / target_id | VARCHAR / FK | 规则名 / 关联育种目标 |
| stage_from / stage_to | VARCHAR | 适用阶段区间 |
| conditions | JSONB | 阈值条件（如 SSC≥12 且 FW≥200） |
| priority | INT | 优先级 |
| ebv_threshold | JSONB | EBV 阈值（双轨选择第二轨，可选） |

关联关系

· 下游：selection_result.rule_id 引用，记录实际应用的规则。横向：阈值条件与 trait 字典、EBV 计算结果联动。

# 第八章 统计分析与决策支持

## 8.1 统一性状值视图

统计层不直接读 tree_evaluation 与 observation 两张异构表，而是消费"统一性状值视图"：该视图按 (tree_id, trait_id, obs_date, value) 归并固定列与 EAV 两类来源，使描述统计、遗传力、BLUP 在单一语义下运行，新增 EAV 性状不破坏既有分析。

## 8.2 统计分析能力（含数学模型）

| 能力 | 模型 / 方法 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 描述统计 | 均值/标准差/变异系数/分布 | 各性状基础统计量 |
| 方差分析 | y = Xβ + Zblock + ε（或含重复×区组），H² = σ²g/(σ²g+σ²e/r) | 性状显著性、重复力/遗传力 |
| 相关与 PCA | Pearson 相关矩阵、主成分分解 | 性状间关联、降维可视化 |
| 遗传力 | 广义 H²=σ²g/σ²p、狭义 h²=2σ²add/σ²p、遗传相关 | 性状可遗传性估计 |
| 配合力 | GCA/SCA（Griffing 方法 1–4），y=Xβ+Zg+Zs+Zgs+e | 亲本一般/特殊配合力 |
| ABLUP-EBV | 动物模型 BLUP：y=Xβ+Zu+e, u~N(0,Aσ²a)，AGHmatrix 构建 A | 个体育种值 EBV |
| 选择指数 | 基础 I=Σwᵢxᵢ、Smith-Hazel b=P⁻¹w、约束指数 | 多性状综合选种指标 |
| 选择响应 | R=ihσp（i 选择强度、h 遗传力、σp 表型标准差） | 预期遗传进展 |

## 8.3 育种值持久化（prediction / prediction_value）

【功能目的】将 ABLUP-EBV 与 GS 预测结果持久化为值表，支撑跨年度比较、选择指数计算与决策查询；值表前置于一期落地，GS 模型训练留待二期。

| 表 | 核心字段 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| breeding_prediction | name、method(ablup/gs)、target_id、trait_id、model_type、created_date | 预测任务/模型记录 |
| breeding_prediction_value | prediction_id、entity_id、trait_id、ebv/pred_value、accuracy(可靠性)、rank | 个体育种值明细（值表，一期可用） |

## 8.4 决策支持能力

· 亲本决策：基于 GCA/SCA 与 EBV 输出最优杂交组合（供用户决策，非自动审批）。

· 单株选择（What-if 模拟）：调节选择指数权重，实时预览入选名单变化。

· 进度监控与年度报告：按育种季/阶段聚合统计看板；breeding_report 支持 Word(docx) 与 PDF 双格式输出（output_format 字段 + 报告生成服务）。

· 数据质量监控：基于 trait.valid_min/valid_max 阈值对录入值卡边界，标记异常。

· 超期预警：定时任务扫描超过预设未决策周期的单株，结合选择规则发出提醒。

# 第九章 分子育种层（二期）

分子层在一期表型骨架之上扩展，标记、样本、基因型严格对齐 BrAPI，确保未来接入 GBS / PeachSNP170K 等平台做 GWAS 与基因组选择时不改动骨架。

## 9.1 分子数据模型

| 表 | 一期字段 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| marker | marker_name、chromosome、position_bp、marker_type(SNP/SSR)、allele_1/allele_2、ontology_uri | 分子标记定义 |
| genotyping_dataset | dataset_name、platform、call_rate、method、created_date | 基因型数据集（一次测序批次） |
| genotype_sample | sample_id、germplasm_id / tree_id、dataset_id、sample_type(DNA)、extract_date | 基因分型样本（关联种质或单株） |
| genotype_call | dataset_id、sample_id、marker_id、allele_call(基因型型值)、quality_score | 标记位点分型结果（核心数据） |

## 9.2 关联分析与 QTL

基于 genotype_call 与统一性状值视图，执行 GWAS（全基因组关联分析）定位性状相关标记，QTL 区间作图解析数量性状位点，为分子标记辅助选择（MAS）与基因组选择提供标记集。genotype_sample 经 germplasm_id / tree_id 桥接表型，是基因型–表型关联锚点。

# 第十章 AI 增强层（三期）

AI 层在表型与基因型数据之上提供智能服务，采用 Agno + DeepSeek 构建，包含知识库问答、候选亲本生成与图像识别等能力。

## 10.1 基因组选择（GS）

【功能目的】利用基因型与表型训练 GBLUP / 机器学习模型，预测个体育种值（GEBV），实现早代选择。breeding_prediction 模型记录 method=gs；genotype_call 提供 G 矩阵，统一性状值视图提供表型。

## 10.2 知识图谱与最优组合

【功能目的】构建"种质–性状–组合–地点–年份"知识图谱，支持育种家查询亲本历史表现；输入育种目标与约束条件后，系统在数分钟内输出最优杂交配组方案（远期能力）。

## 10.3 AI 表型识别

【功能目的】基于单株照片（tree_photo）进行果实与树体性状的自动识别与估测（如单果重、果形、着色），结果写入 tree_photo.ai_analysis_result（JSONB，二期预留字段），辅助人工鉴定提速。

## 10.4 知识库问答与候选亲本生成

· 知识库问答：育种家以自然语言查询"成熟期 7 月中、SSC≥12% 的亲本表现"，系统基于图谱与统计结果作答。

· 候选亲本生成：基于 GCA/SCA、EBV 与知识图谱，向育种家输出候选亲本组合方案（供决策参考）。

# 第十一章 品种保护与登记（三期）

当品系通过区试与审定后，进入品种权保护与登记流程，对接 UPOV DUS 测试与 FAO-MCPD 护照。各能力围绕 selection_result 晋级到新品种阶段的品系展开。

## 11.1 DUS 测试与品种审定

记录品系特异性（Distinctness）、一致性（Uniformity）、稳定性（Stability）测试方案与结果，支撑品种审定申请。测试性状取自性状字典的 DUS 相关子集。

## 11.2 植物新品种权（PVP）与年费管理

管理品种权申请、授权状态与年费缴纳周期；定时任务在年费到期前发出提醒，避免权利失效。对应数据字典 protection_status（申请/授权/无效）。

# 第十二章 数据字典总表

系统共定义 40 个业务数据字典类别与 4 个系统枚举。业务字典分组如下，每个类别由字典编码（code）与中文名构成，前端通过 code 下拉加载。

## 12.1 通用字典（9 类）

| 字典类别 | 典型取值 |
| --- | --- |
| species 物种 | 桃 / 油桃 / 蟠桃 / 油蟠桃 / 观赏桃 |
| source_type 来源类型 | 地方品种 / 育成品种 / 引进品种 / 野生资源 / 芽变选种 |
| breeding_status 育种状态 | 在育 / 已选 / 晋升 / 审定 / 淘汰 |
| fruit_shape 果形 | 圆 / 扁圆 / 扁 / 卵圆 |
| fruit_top_color 果面底色 | 绿 / 黄 / 乳白 |
| fruit_cover_color 果面着色 | 红 / 粉 / 深红 / 条纹 |
| fuzz 茸毛 | 毛桃 / 油桃 / 中间型 |
| stone_adherence 粘核性 | 离核 / 半粘核 / 粘核 |
| stone_shape 果核形 | 椭圆 / 圆 / 扁 / 不规则 |

## 12.2 杂交授粉字典（2 类）

| 字典类别 | 典型取值 |
| --- | --- |
| pollinate_method 授粉方式 | 套袋 / 去雄 / 人工授粉 / 自然 |
| cross_type 配组类型 | 杂交 / 自交 / 开放 |

## 12.3 种子处理字典（1 类）

| 字典类别 | 典型取值 |
| --- | --- |
| seed_treatment_type 处理方式 | 沙藏 / 胚培 / 低温层积 / 干燥 |

## 12.4 单株鉴定字典（21 类）

按 7 个维度划分，全部引用 breeding_trait 的等级/分类取值集：

· 物候（6）：萌芽期、初花期、盛花期、坐果期、成熟期、落叶期

· 果实外观（8）：单果重、果形、果面底色、果面着色、茸毛、粘核性、核形、裂核

· 果实内在（7）：可溶性固形物、可滴定酸、风味、果肉色、果肉质地、硬度、香气

· 产量（2）：单株产量、坐果量评级

· 抗性（3）：抗寒性、抗病性、抗虫性

· 树体（2）：树势、树姿

· 农艺（2）：自花结实、适配砧木

## 12.5 评价筛选字典（6 类）

| 字典类别 | 典型取值 |
| --- | --- |
| evaluation_result 评价结果 | 优 / 良 / 中 / 差 / 淘汰 |
| selection_stage 选择阶段 | 实生苗 / 初选株 / 复选株 / 品系 / 区试品系 / 新品种 |
| selection_reason 入选原因 | 综合性状优 / 单性状突出 / 特殊种质 |
| eliminate_reason 淘汰原因 | 病害 / 裂核 / 品质差 / 低产 |
| decision 决策 | 入选 / 淘汰 / 保留观察 |
| re_evaluation_result 复选结果 | 晋级 / 维持 / 淘汰 |

## 12.6 登记与保护字典（2 类）

| 字典类别 | 典型取值 |
| --- | --- |
| registration_status 登记状态 | 申请中 / 已登记 / 驳回 |
| protection_status 保护状态 | 申请 / 授权 / 无效 |

## 12.7 系统枚举（4 类）

| 枚举 | 取值 |
| --- | --- |
| stage 选择阶段 | 实生苗 / 初选株 / 复选株 / 品系 / 区试品系 / 新品种 |
| generation 遗传世代 | F1 / F2 / BC1 / BC2 / BC3（引入种质留空） |
| group_type 分组类型 | project(项目) / family(家系) / category(类别) / temporary_set(临时集) / custom(自定义) |
| design_type 试验设计 | rcbd(随机区组) / augmented(增广) / contrast(间比) / split_plot(裂区) / unreplicated(无重复) |

# 第十三章 数据表清单总览

全部数据表按所属阶段汇总如下（一期为基础数据与育种流程数字化；二期为分子；三期为 AI 与保护）。

## 13.1 一期表（基础 + 育种流程 + 试验 + 统计）

| 分组 | 表名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 基础支撑 | sys_dict_type / sys_dict_data / breeding_audit_log | 字典 / 审计 |
| 主数据 | germplasm(pedigree) / site / plot / personnel / target | 种质/基地/人员/目标 |
| 育种业务 | cross_combination / pollination / seed_lot / seed_treatment / seedling / propagation / planting / tree / tree_evaluation / observation / field_operation / tree_photo / selection_result / environment_condition | 全流程业务 |
| 试验 | trial / trial_study / trial_study_entry / treatment / planting_treatment | 多年多点试验 |
| 分组规则 | group / group_member / selection_rule | 分组与选择规则 |
| 统计决策 | breeding_trait / breeding_report / breeding_prediction / breeding_prediction_value | 统计与报告 |

## 13.2 二期表（分子）

| 表名 | 职责 |
| --- | --- |
| marker / genotyping_dataset / genotype_sample / genotype_call | 标记定义 / 数据集 / 分型样本 / 分型结果 |

## 13.3 三期表（AI 与保护）

| 表名 | 职责 |
| --- | --- |
| breeding_knowledge_graph / breeding_ai_phenotype | 知识图谱 / AI 表型识别 |
| dus_test / variety_registration / variety_protection | DUS测试 / 品种登记 / 品种权保护 |

# 第十四章 性状代码映射表

以下为系统首批纳入的核心性状及其 trait_code、类型、单位、落点（fixed 固定列 / eav 通用观测）与广义遗传力 H² 参考值（来自既有文献与试点，供 BLUP 先验参考，实际以本场数据估计为准）。

| trait_code | 性状 | 类型 | 单位 | 落点 | H²参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW | 单果重 | 数值 | g | fixed | 0.55 |
| SSC | 可溶性固形物 | 数值 | % | fixed | 0.60 |
| TA | 可滴定酸 | 数值 | % | fixed | 0.45 |
| MAT | 成熟期(距1/1天数) | 数值 | d | fixed | 0.70 |
| FSH | 果形 | 分类 | - | fixed | 0.40 |
| FSZ | 果形指数 | 数值 | - | fixed | 0.38 |
| CAR | 果面着色 | 分类 | - | fixed | 0.42 |
| FUZ | 茸毛 | 分类 | - | fixed | 0.90 |
| ADH | 粘核性 | 分类 | - | fixed | 0.85 |
| FCO | 果肉色 | 分类 | - | fixed | 0.50 |
| FTX | 果肉质地 | 分类 | - | fixed | 0.48 |
| HRD | 硬度 | 数值 | kg/cm² | fixed | 0.52 |
| YLD | 单株产量 | 数值 | kg | fixed | 0.30 |
| VIG | 树势 | 等级 | - | fixed | 0.35 |
| FLA | 风味 | 等级 | - | eav | 0.45 |
| ARO | 香气 | 等级 | - | eav | 0.40 |
| BUD | 萌芽期 | 日期 | date | eav | 0.65 |
| BLO | 初花期 | 日期 | date | eav | 0.68 |
| FUL | 盛花期 | 日期 | date | eav | 0.66 |
| SET | 坐果期 | 日期 | date | eav | 0.60 |
| LEA | 落叶期 | 日期 | date | eav | 0.58 |
| RES | 抗病性 | 等级 | - | eav | 0.33 |

# 第十五章 核心数据链路

以下 7 条数据链路描述跨模块、跨阶段的数据依赖，体现"先后逻辑"与"关联关系"：

| 链路 | 走向 | 跨阶段依赖 |
| --- | --- | --- |
| 亲本溯源链 | germplasm ↔ cross_combination ↔ pollination ↔ tree | 组合的父母本 → 实际授粉单株 → 真实系谱，全程一致 |
| 单株全生命周期 | seed_lot → seedling → planting → tree → tree_evaluation/observation → selection_result | 种子批 → 苗 → 定植 → 单株 → 鉴定 → 选择，plant_code 贯穿 |
| 鉴定子表链 | tree_evaluation(主) → 6子表 + tree_photo | 固定列主表与重复测量子表、照片一对多 |
| 基因型-表型桥接 | genotype_sample(germplasm_id/tree_id) ↔ 统一性状值视图 | 分子样本经种质/单株关联表型，供 GWAS/GS |
| GWAS 链路 | genotype_call + 性状值 → QTL/marker 效应 | 定位显著标记，反哺候选亲本生成 |
| GS 预测链路 | genotype_call(G) + 性状值 → breeding_prediction_value(GEBV) | 早代育种值预测，供选择指数 |
| 知识图谱链 | 种质/组合/地点/年份节点 → 最优配组/候选亲本生成 | 多源聚合支撑决策 |

# 第十六章 接口与互操作

## 16.1 BrAPI 只读适配层

系统保留现有 FastAPI 业务接口（/api/v1/breeding/...、/module_generator/...、/features/...），并额外提供 BrAPI 只读适配层（/brapi/v2/...），将内部数据映射为国际育种标准格式，对接 Breedbase / Flapjack 等。映射关系：

| 内部实体 | BrAPI 端点 |
| --- | --- |
| germplasm | /brapi/v2/germplasm、/brapi/v2/germplasm/{id} |
| trait | /brapi/v2/observationvariables |
| observation | /brapi/v2/observations |
| trial / trial_study | /brapi/v2/trials、/brapi/v2/studies |
| trial_study_entry | /brapi/v2/observationunits |
| cross_combination | /brapi/v2/breedingmethods（组合语义近似） |

## 16.2 MIAPPE 对齐

试验元数据按 MIAPPE 的最小信息标准组织：Investigation ↔ target、Study ↔ trial、ObservationUnit ↔ trial_study_entry、ObservationVariable ↔ trait。数据导入/导出支持 MIAPPE 兼容的试验描述文件。

## 16.3 批量表型导入通道

提供按 trait_code 映射的 Excel/CSV 模板与移动端扫码录入，统一写入 observation（EAV）或 tree_evaluation（固定列）两类落点；导入前经 trait.valid_min/valid_max 阈值质控。

# 第十七章 实施分期

系统按优先级分三期推进，各模块落地时遵循"先主数据后业务、先验模型后分析"的先后顺序：

| 分期 | 阶段目标 | 包含模块（优先级） |
| --- | --- | --- |
| 一期（数字化） | 基础数据就绪 + 育种流程线上化 + 统计地基 | P0：权限/字典/审计/亲本/组合/授粉/种子/育苗/定植/单株/鉴定/选择/试验/环境/性状字典；P1：EAV观测/农事/克隆扩繁/分组规则/选择规则/统一性状值视图/统计8能力/育种值值表/年度报告；P2：文件照片/定时任务 |
| 二期（分子） | 基因型接入与关联分析 | marker / genotyping_dataset / genotype_sample / genotype_call；GWAS/QTL；GS 模型训练 |
| 三期（AI 与保护） | 智能决策与品种权 | 知识图谱/AI表型识别/候选亲本生成/分钟育种；DUS测试/品种登记/品种权保护(PVP)与年费管理 |

（全文完）