桃育种数字化管理系统

功能规划（分层路线图）

v1.1 · 2026-07-29

版本：v1.1（功能规划总纲，新增 L4 前瞻 / V4.0 远景 AI 前瞻规划图层）

日期：2026-07-29

定位：顶层功能规划与推进顺序。字段级规格见 桃育种系统模块扩展需求规格.md（v1.8 §3）；业务背景与10阶段 SOP 见 桃育种系统业务功能规划报告.md（2026-07-28）。

本期目标：把“按层级、基础优先、顺序推进”的功能全貌梳理清楚；一期具体实现哪些功能不在本文锁定（用户要求“以后再说”），本文只给出依赖拓扑顺序与优先级。

状态：纯规划文档，未触碰任何代码。

# 一、规划原则

- 分层、基础优先：下层是上层的地基，下层不稳上层无用。严格按 L0→L4 推进，禁止跳层（如没建好性状字典/系谱就去跑 ABLUP）。

- 依赖拓扑而非固定时间表：推进以“前置依赖是否满足”为准，不硬性绑死月份。本文用“波次”表达依赖顺序。

- 公共基础跨组共享、作业数据按组隔离（v1.8 团队隔离定稿）：性状字典/选择规则/种质/系谱 跨组共享；基地/地块/人员/育种流程/统计 按课题组隔离（已由 sys_dept=桃育种课题组 落地机制）。

- 统计与决策是地基不是补丁：数据模型必须让统计引擎（R sommer/lme4）与 AI 决策直接消费，不“先堆数据再补分析”。

- 数量遗传学计算 ≠ AI（用户 2026-07-29 澄清，关键）：BLUP/配合力/遗传力/选择指数是数量遗传学计算，归统计决策层，不得称 AI；只有 ML 辅助与 DL/大模型才算 AI（见 §6）。

- 国际对齐：数据模型按 BrAPI / MIAPPE / Crop Ontology / FAO-MCPD 设计，预留只读适配层。

- 不确定不擅自动手：枚举取值/数据来源/导入列等未与业务方对齐前，只规划不落地（遵循既定协作准则）。

# 二、功能分层架构（全貌）

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  L4  AI 增强层（智能化三层，§6）                                              │

│      L4-2 ML辅助(随机森林预测SCA/物候预测) │ L4-3 DL+大模型(图像识别/LLM顾问)  │

│      └─ 分子基因型层（GS/GBLUP/H矩阵）作为 L4-2 的量化引擎（V2.0 地基先建）    │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L3  统计决策层（数量遗传学计算，非AI，§5）                                   │

│      统计计算 / MET多年多点 / 配合力 / ABLUP·EBV / 遗传力 / 选择指数 /          │

│      选择强度 / 决策支撑 / 育种报告 / 图形分析                                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L2  育种流程层（按课题组隔离，§4，10 阶段）                                 │

│      目标→组合选配→杂交授粉→种子处理→育苗→定植→单株鉴定→评价筛选→          │

│      优系复选(扩繁)→品种保护(DUS)→品种登记                                  │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L1  基础数据层（跨组共享，§3）                                              │

│      种质资源 / 性状字典 / 选择规则 / 试验基地 / 试验地块 / 育种人员 /        │

│      育种目标                                                                │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  L0  系统底座层（公共能力，§2，必须先就位）                                  │

│      RBAC+部门隔离 / 数据字典 / 操作审计 / 文件照片 / 统一编号 /              │

│      定时任务 / BrAPI只读适配层                                              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

依赖方向（单向向上，禁止回跳）：

- L0 必须先于一切；

- L1 依赖 L0（字典/编号/隔离）；

- L2 依赖 L1（种质/性状/人员/基地）；

- L3 依赖 L2 的数据 + L1 的性状字典 + 统一性状值视图；

- L4 依赖 L3 的 EBV/指数（AI 决策消费育种值）+ L2 的基础数据/文档（LLM 阅读）。

# 三、L1 基础数据层（跨组共享，公共地基）

所有课题组共用同一套标准与资源库；隔离机制下“跨组共享”由 v1.8 边界保证。

| # | 功能 | 表/机制 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 种质资源（含护照块/系谱串/克隆晋升/世代） | breeding_germplasm（§4 字段强化） | P0 | ✅已落地(基础字段) | L0 |
| 1.2 | 性状字典（含 ontology_uri / valid_min-max，yz.sql 种子） | breeding_trait（§3.1） | P0 | ⏳待建表 | L0 |
| 1.3 | 选择规则（阈值/指数条件，可引用 EBV） | breeding_selection_rule（§3.11） | P1 | ⏳待建 | L0 |
| 1.4 | 试验基地（坐标/土壤，空间 BLUP） | breeding_site（§4 字段强化） | P0 | ✅已落地(基础字段) | L0 |
| 1.5 | 试验地块（区块网格） | breeding_plot | P0 | ✅已落地 | L0 |
| 1.6 | 育种人员花名册 | breeding_personnel | P0 | ✅已落地 | L0 |
| 1.7 | 育种目标（主数据） | breeding_target | P0 | ✅已落地 | L0 |
| 1.8 | 数据字典灌库（40 个育种枚举） | sys_dict_type/data | P0 | ⏳待灌 | L0 |
| 1.9 | 系谱可视化（crossing block 父/母本树） | cross_combination.parent_combination_id 自链 + 前端树图 | P1 | ⏳字段待补 | 1.1 |

说明：1.1/1.4/1.5/1.6/1.7 当前是 v1.0 阶段落地的基础字段版，统计引擎与系谱所需的高级字段（护照块、坐标、父/母本树、系谱链）需在对应波次补齐（见 §4/§5 字段强化，规格见 v1.8 §4）。

# 四、L2 育种流程层（按课题组隔离，10 阶段）

作业数据按组隔离；阶段间靠锚点 ID（germplasm_id / combination_code / tree_no）关联，不靠菜单嵌套。

| # | 阶段 | 功能 | 表/机制 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 1 目标与组合 | 杂交组合选配（+cross_type/世代/选配理由/父母本） | breeding_cross_combination（§4） | P0 | ✅已落地(基础) |
| 2.2 | 2 杂交授粉 | 授粉管理（+父/母本树 crossing block） | breeding_pollination（§4） | P0 | ✅已落地(基础) |
| 2.3 | 3 种子处理 | 种子处理 + 种子批库存链 | breeding_seed_treatment + breeding_seed_lot（§3.13） | P0/P1 | ✅处理已落地 / ⏳seed_lot待建 |
| 2.4 | 4 杂种苗培育 | 育苗管理（+seed_lot_id 溯源） | breeding_seedling（§4） | P0 | ✅已落地(基础) |
| 2.5 | 5 田间定植 | 定植（+rootstock/entry/trial_study/block/seed_lot/propagation 双路径） | breeding_planting（§4） | P0 | ✅已落地(基础) |
| 2.6 | 6 单株鉴定 | 单株评价（+trial_study_id/crop_load 协变量） | breeding_tree_evaluation（§4，混合固定列） | P0 | ✅已落地(基础) |
| 2.7 | 6 单株鉴定 | 育种单株（克隆晋升链路/两类树区分） | breeding_tree（§4） | P0 | ✅已落地(基础) |
| 2.8 | 6 单株鉴定 | 单株照片（+observation_id） | breeding_tree_photo（§4） | P0 | ✅已落地(基础) |
| 2.9 | 6 单株鉴定 | 扩展观测（物候/临时性状 EAV） | breeding_observation（§3.2，显式FK/status） | P0 | ⏳待建 |
| 2.10 | 6 单株鉴定 | 农事操作 | breeding_field_operation（§3.3） | P0 | ⏳待建 |
| 2.11 | 7 评价筛选 | 选育结果（+rule_id/阶段流转/审批） | breeding_selection_result（§4） | P0 | ✅已落地(基础) |
| 2.12 | 8 优系复选 | 克隆扩繁（入选株→克隆种质→扩繁→新树闭环） | breeding_propagation（§3.8） | P1 | ⏳待建 |
| 2.13 | 8 优系复选 | 分组/标签（family 虚拟/category 复用 variety_type） | breeding_group+member（§3.5） | P1 | ⏳待建 |
| 2.14 | 9 品种保护 | DUS 测试证据包 + 品种权档案 + 年费状态 | 字段已含 audit_type/annual_fee；DUS 证据包待建模 | P2 | ⏳待建 |
| 2.15 | 10 品种登记 | 区域试验 + 登记状态流转 | breeding_target 关联；区域试验待建模 | P2 | ⏳待建 |
| 2.16 | 全程 | 批量表型导入（EAV 主数据入口，单位换算/单元解析） | observation 批量通道（§6） | P1 | ⏳待建 |
| 2.17 | 全程 | 移动端 PWA 离线采集 + 相机直拍 | UniApp（框架已有） | P2 | ⏳待建 |

关键约束：2.9/2.10 的 observation/field_operation 必须与 2.6 的 tree_evaluation 通过“统一性状值视图”归一（§5），否则统计引擎断链。

# 五、L3 统计决策层（数量遗传学计算，非 AI，§5）

本层全部归“数量遗传学计算”，不叫 AI（用户澄清）。按“地基→计算→决策”再细分。

## 5.1 统计地基（必须先建，否则引擎无输入）

| # | 功能 | 表/机制 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 统一性状值视图（固定列+EAV 归一，克隆重复测量聚合） | v_trait_value 视图/服务（§4 末尾，A6） | P0 | ⏳待建 | 2.6/2.9 |
| 3.2 | MET 结构（trial/study/study_entry/treatment/planting_treatment） | breeding_trial+trial_study+study_entry(§3.4)+treatment(§3.14)+planting_treatment(§3.15) | P1 | ⏳待建 | 2.5 |
| 3.3 | 环境因子（G×E 协变量） | breeding_environment_condition（§3.9） | P1 | ⏳待建 | 1.4 |
| 3.4 | 系谱 A 矩阵（pedigree 解析） | germplasm.pedigree 解析服务（§5 B9） | P1 | ⏳待建 | 1.1/1.9 |
| 3.5 | 审计切面（晋级审批轨迹） | breeding_audit_log（§3.10，Service 通用切面） | P1 | ⏳待建 | L0 |

## 5.2 统计计算（R sommer/lme4 桥接）

| # | 功能 | 方法 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 描述统计 + 异常值检测 | Python/Pandas/Scipy | P0 | ⏳待建 | 3.1 |
| 3.7 | 方差分析 / GLMM | R lme4/sommer | P0 | ⏳待建 | 3.1/3.2 |
| 3.8 | 性状相关 + PCA | Python Sklearn/Scipy | P0 | ⏳待建 | 3.1 |
| 3.9 | GCA/SCA 配合力（非平衡 REML） | R sommer（Griffing 方法4） | P1 | ⏳待建 | 3.1/3.4 |
| 3.10 | ABLUP 育种值 EBV（系谱 A 矩阵） | R sommer | P1 | ⏳待建 | 3.1/3.4 |
| 3.11 | 遗传力 h²/H² | R sommer | P1 | ⏳待建 | 3.10 |
| 3.12 | 育种值持久化（趋势图/双轨选择/亲本决策读） | breeding_prediction+breeding_prediction_value（§3.12，值表前移） | P1 | ⏳待建 | 3.10 |
| 3.13 | 选择强度链（获种→成苗→定植→入选） | seed_lot→seedling→planting→tree→selection_result 计数 | P1 | ⏳待建 | 2.3/2.11/3.5 |
| 3.14 | 多环境联合 G×E（AMMI/Eberhart-Russell） | R sommer（FA 结构） | P1/P2 | ⏳待建 | 3.2/3.3 |

## 5.3 决策支撑与输出

| # | 功能 | 机制 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | 选择指数（Smith-Hazel 多性状 / 约束指数） | Python numpy（遗传相关） | P1 | ⏳待建 | 3.10/3.11 |
| 3.16 | 规则驱动自动 flag/晋级预览 | selection_rule 对表型/EBV 求布尔（§5 B10） | P1 | ⏳待建 | 1.3/3.12 |
| 3.17 | 图形分析（分布/PCA/BLUP/指数图） | ECharts 前端 | P2 | ⏳待建 | 3.6–3.12 |
| 3.18 | 育种报告（年度 Word/PDF，docx/pdf 导出） | breeding_report+生成服务（§3.6，v1.7 进一期） | P2 | ⏳待建 | 3.6–3.16 |
| 3.19 | 超期预警/通知（树 N 年未决策） | cron + selection_rule（工程项，§5 ⑪） | P2 | ⏳待建 | 2.11 |

对照 V2.11 方案书 8 痛点：①缺失数据配合力→3.9(REML) ②方差非负→3.10(REML约束) ③A矩阵 Shrinkage→3.4/3.10 ④G×E→3.14 ⑤多性状指数→3.15 ⑥预测未测组合→3.9(GCA) ⑦选择响应模拟→待 V2.0 ⑧可追溯→3.5/3.13。均被本层覆盖。

# 六、L4 AI 增强层（智能化三层，用户澄清）

按“智能化程度”分三层。⚠ L4-1 实际是 L3 的统计引擎，不叫 AI；只有 L4-2/L4-3 算 AI。

## L4-1 统计遗传学模型（数量遗传学计算，非 AI → 已在 §5）

BLUP / 配合力 / 遗传力 / 选择指数。把遗传规律写成方程、用数据拟合参数。归入 L3，不在此层重复列。

## L4-2 机器学习辅助（AI 辅助，叠加在 L3 上）

| # | 功能 | 方法 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 特殊配合力预测（输入双亲 20 个表型特征） | 随机森林 / 梯度提升（学非线性，不假设加性） | P2 | ⏳待建 | §5 表型+系谱 |
| 4.2 | 物候/成熟期预测 | ML 回归（环境+历史） | P2 | ⏳待建 | 3.3/2.9 |
| 4.3 | 分子层地基（基因型表，先建表后分析） | breeding_marker+genotype_sample+genotype_call+genotyping_dataset（§3.7） | V2.0 | ⏳待建 | 1.1 |
| 4.4 | 基因组选择 GS / GBLUP / ssGBLUP（H 矩阵融合 A+G） | R BGLR/sommer（subprocess 隔离，不传染 Python） | V2.0 | ⏳待建 | 4.3/3.4/3.10 |
| 4.5 | GWAS / MAS | R GAPIT/FarmCPU | V2.0 | ⏳待建 | 4.3 |

分子层（4.3–4.5）是 L4-2 的量化引擎；GBLUP = BLUP 把 A 矩阵换 G 矩阵，H 矩阵融合 A+G（文档学习结论）。

## L4-3 深度学习 + 大模型（替代部分人工判断）

| # | 功能 | 实现 | 优先级 | 状态 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | 图像表型识别（果径/着色/缺陷） | 工业相机 SDK + YOLO/PhenoCV | P3 | ⏳待建 | 2.8 |
| 4.7 | 育种知识库问答（内部品种档案 RAG） | Agno 智能体 + DeepSeek（框架已有） | P3 | ⏳待建 | L1/L2 数据 |
| 4.8 | LLM 自动生成杂交方案解释 | DeepSeek 阅读基础数据/文档 → 解释选配 | P3 | ⏳待建 | 2.1/1.1 |
| 4.9 | 分钟育种（输入目标→分钟级最优组合推荐） | LLM + 历史 GCA/EBV 检索 | P3 | ⏳待建 | 3.9/3.12 |

L4-3 做的不是“育种计算”，而是“替代育种家的眼睛和笔”（图像识别替代肉眼、LLM 替代笔头报告/解释）。

## L4 前瞻 / V4.0 远景 —— AI 前瞻规划图层

定位：在已定“智能化三层”（L4-1 统计模型归 L3 非 AI / L4-2 ML 辅助 / L4-3 DL+LLM）边界内，把 AI 能力往更远处推。以下全部属于 AI（绝不把 BLUP 算进来），且属 V3.0+ / V4.0 占位，非一期。不臆造具体字段/枚举/数据，待后续锁定范围再细化。全部建立在已规划地基（v_trait_value+EBV、分子层+GS、sys_dept 隔离、Agno+DeepSeek）之上。

## ① 感知闭环（让数据“自己长出来”，反哺 L3 统计）

| 能力 | 内容 | 对桃育种价值 | 架构挂钩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多模态 VLM 顾问 | 图（树/果/田）+ 文（系谱/环境）一起喂大模型，自动判果形/色泽/疵点、估单果重 | 识别结果回填 trait 值，闭合“识别→录入” | tree_photo/fruit_trait 已存在 |
| 自动化表型流水线 | 无人机/物联网/高光谱/LiDAR 连续采树冠、坐果量、成熟度 | 替代人工定点测量，数据密度↑→EBV 精度↑ | observation EAV 可承接 |
| 边缘 AI 实时质检 | 田间端侧模型实时分选/计数 | 采收/初选环节提速 | 独立边缘服务 |

## ② 认知决策（让 AI 替你想、甚至替你做）

| 能力 | 内容 | 价值 | 挂钩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成式杂交设计 | LLM + 优化器，给定目标性状谱主动提出新组合（非仅解释已有） | 从“解释方案”升级到“设计方案” | germplasm/cross_combination |
| 贝叶斯主动学习试验设计 | AI 决定下一步测哪些组合/点，最大化信息增益 | 资源有限时育种效率最高 | trial_study/选择强度链 |
| 数字孪生 · 虚拟育种 | 用预测引擎向前模拟 N 代选择，预估遗传增益、优化配资源 | “种之前”看到结果，降低试错 | breeding_prediction_value |
| 多智能体 Agent（分钟育种落地） | Agno 多 agent：查数→跑统计→出报告→提组合→排试验，一条龙 | 定义的“分钟级育种”真正落地 | Agno+DeepSeek（V3.0） |
| 知识图谱 + 因果推断 | 种质—性状—标记—环境—文献—系谱成图，做因果而非相关 | 从“预测”到“为什么”，指导精准导入 | marker/genotype_call/文献库 |

## ③ 协作与信任（让 AI 可用、可信、跨组）

| 能力 | 内容 | 价值 | 挂钩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联邦学习 | 多课题组不共享原始数据联合训 GS 模型 | 完美契合 v1.8 sys_dept 隔离！跨组增益不破隔离 | sys_dept 隔离架构 |
| 可解释 AI（XAI） | SHAP / 注意力说明“为何推荐此组合” | 满足“可追溯”硬要求，育种家才敢用 | 决策审计链 |

## ④ V4.0 远景（更远，占位）

- 基因组基础模型：桃专用 foundation model（类 Nucleotide Transformer/Evo），零样本估性状/调控。

- 因果基因定位 + 精准编辑：GWAS→精细定位→因果变异→CRISPR 靶向（分子层延伸）。

- 机器人育种：自动表型机器人、自动杂交机械臂（物理 AI）。

## 规划纪律

- 全部属“AI”（L4-2/3 及更上）；BLUP/配合力/遗传力仍归 L3 数量遗传学计算，不贴 AI 标签。

- 属 V3.0+ / V4.0 占位，非一期；一期仍只到“基础数据+流程+统计地基”。

- 不臆造具体枚举/字段/数据，待范围拍板再细化。

# 七、L0 系统底座层（公共能力，必须先就位）

| # | 功能 | 机制 | 优先级 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | RBAC 角色/权限 | 框架 sys_role（已配 USER 数据范围=本部门及以下） | P0 | ✅已落地 |
| 0.2 | 部门/课题组隔离 | sys_dept=桃育种课题组(id=2) + data_scope=2（v1.8 落地） | P0 | ✅已落地 |
| 0.3 | 数据字典管理 | sys_dict_type/data（40 育种枚举待灌） | P0 | ⏳待灌 |
| 0.4 | 操作日志审计 | 框架 sys_log + breeding_audit_log 切面（§3.10） | P0 | ✅系统级 / ⏳breeding切面待建 |
| 0.5 | 文件/照片管理 | 框架文件管理 / MinIO | P0 | ✅已落地 |
| 0.6 | 统一编号生成服务 | accession_no/combination_code/tree_no/trial_code/lot_code/batch_code 自动编号 | P1 | ⏳待建 |
| 0.7 | 定时任务 | APScheduler（超期预警/年费） | P1 | ⏳待建 |
| 0.8 | BrAPI 只读适配层 | /brapi/v2/* 只读映射现有表（§0 原则7，§6） | P2 | ⏳待建 |

# 八、推进顺序（依赖拓扑 = 波次）

说明：波次表达“必须先做哪个”，不等同于“一期/二期”。一期具体范围不在本文锁定，待用户后续拍板。

| 波次 | 内容 | 覆盖条目 | 前置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波次 0 | 系统底座就位 | §7 全部（0.1–0.8，含字典灌库/编号服务/隔离） | 无 |
| 波次 1 | 基础数据闭环 | §3（1.1–1.9，含性状字典表/选择规则/系谱链） | 波次0 |
| 波次 2 | 育种流程核心（阶段1–7） | §4（2.1–2.11，含 observation/field_operation/seed_lot/批量导入） | 波次1 |
| 波次 3 | 统计地基 + 描述统计 | §5.1（3.1–3.5）+ §5.2 起步（3.6–3.8） | 波次2 |
| 波次 4 | 统计引擎（配合力/ABLUP/EBV/遗传力） | §5.2（3.9–3.12）+ §5.3 起步（3.15–3.16） | 波次3 |
| 波次 5 | 育种流程深化（阶段8–10） | §4（2.12–2.17，扩繁/分组/保护/登记/移动端） | 波次2 |
| 波次 6 | 决策输出与工程项 | §5.3（3.13–3.19，选择强度/图形/报告/预警） | 波次4 |
| 波次 7 | AI 增强（L4-2/L4-3） | §6（4.1–4.9，ML/分子/图像/LLM） | 波次4/波次5 |

关键顺序纪律：

- 波次 2 的 observation/field_operation 与波次 3 的“统一性状值视图”必须配套，否则波次 4 引擎无输入。

- 波次 4 的 breeding_prediction_value（EBV 持久化）必须在引擎首跑时建表，否则趋势图/双轨选择/亲本决策断链（v1.7 硬缺口①）。

- 分子层（4.3）地基可在波次 2 后任何时点先建表（不影响流程），但 GS 训练（4.4）必须等波次 4 的系谱 A 矩阵就绪。

# 九、优先级汇总（业务价值维度，非时间）

| 优先级 | 含义 | 代表功能 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 地基/核心，无则系统不成立 | 系统底座、性状字典、种质、组合/授粉/种子/育苗/定植/单株鉴定/评价、统一性状视图、描述统计/ANOVA |
| P1 | 重要，显著提升能力 | 选择规则、seed_lot、MET结构、环境因子、系谱A、配合力/ABLUP/EBV/遗传力、选择指数、扩繁、分组、审计切面、编号服务、定时任务 |
| P2 | 增强/输出 | 图形分析、育种报告、G×E、移动端、超期预警、BrAPI适配、DUS/登记建模 |
| P3 / V2.0 / V3.0 | 未来扩展 | ML辅助、分子层、GS/GWAS、图像识别、LLM顾问、分钟育种 |

# 十、待拍板 / 待确认

| # | 事项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生成器机制 A/B/C（新模块落 app/plugin/ 内置 / 续 _gen_*.py / 全迁 plugin） | 唯一未拍板，待用户定 |
| 2 | 一期具体功能范围 | 用户要求“以后再说”，本文不锁定（见 §八 波次说明） |
| 3 | 40 个育种枚举字典真实取值灌库 | 待与业务方对齐（可参考规划报告附录清单） |
| 4 | 真实课题组清单（未来多组扩展） | 当前仅桃组，机制已就位 |
| 5 | 历史数据迁移（4单株鉴定表.xlsx 等） | 待确认是否导入 |
| 6 | 统计引擎 R 环境部署（sommer/lme4/AGHmatrix） | 待确认部署方案 |

# 十一、与既有文档关系

本文 = 功能规划总纲（分层+顺序），是顶层视图。

字段级规格 → 桃育种系统模块扩展需求规格.md（v1.8），本文 §3–§6 的“表/机制”列已指向其 §3/§4 具体字段；实施时以 v1.8 为准。

业务背景/10 阶段 SOP/市场分析 → 桃育种系统业务功能规划报告.md（2026-07-28），其第七/九节路线图被本文 §八 波次取代（按依赖而非按月份）。

.team 隔离、统计决策缺口、智能化三层、AI 前瞻规划图层（V4.0 远景）等均已在本文体现（v1.8 / v1.9 / V2.11 对照 / 用户澄清）。

本文为纯规划文档，未触碰任何代码。待用户就“一期范围”与“生成器 A/B/C”拍板后，按波次顺序实施。